SIRIUS

AUDITORÍA INTEGRAL
PREARQUITECTURA

Revisión crítica de visión, documentación, producto, memoria, riesgos y preparación para arquitectura

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versión del informe | 1.0 |
| Fecha de corte | 11 de julio de 2026 |
| Estado | Auditoría completada · recomendaciones pendientes de aprobación |
| Ámbito | Exclusivamente fuentes accesibles del Proyecto Sirius |
| Salida evaluada | Preparación para redactar la arquitectura técnica de Sirius 0.1 |
| Veredicto | NO APTO hasta cerrar la puerta prearquitectura |

Principio rector No es necesario reiniciar Sirius. La base de visión es sólida. El problema actual es de alcance, semántica y gobernanza documental. La recomendación es realizar una corrección finita y verificable antes de diseñar arquitectura.

# 0. Alcance, método y limitaciones

Esta auditoría revisa la coherencia entre lo que el usuario quiere crear, las decisiones registradas, el Manual del Ingeniero Principal, la Definición de Producto 0.1 y el conjunto de materiales históricos. No diseña la arquitectura técnica ni autoriza programación.

## 0.1 Trabajo realizado

Extracción y lectura completa del texto de los 23 documentos DOCX accesibles en el proyecto.

Renderizado e inspección visual página a página de los cinco documentos actuales: Documento Maestro de Contexto, Manual v1.1, auditoría del manual, decisiones técnicas y Definición de Producto 0.1.

Comparación de contenido, nombres, duplicados exactos, versiones parciales y relaciones de sustitución.

Validación sistemática de los 54 requisitos funcionales, 52 requisitos no funcionales y 35 pruebas de aceptación de la Definición de Producto 0.1.

Revisión de la conversación actual del proyecto, incluidas las instrucciones y las aprobaciones expresadas en ella.

Revisión visual agrupada de las imágenes, capturas, fotografías y planos accesibles, sin convertirlos en decisiones de producto.

Contraste entre visión, producto, arquitectura conceptual, decisiones tecnológicas, implementación y pruebas.

## 0.2 Limitaciones de evidencia

La conversación independiente denominada “Mapa de Curiosidad” no está accesible como transcripción completa. El archivo “Mapa de curiosidad.txt” contiene únicamente un mensaje final que enlaza al Documento Maestro, no el historial íntegro.

Por tanto, las ideas y decisiones de aquella conversación solo pueden auditarse a través de su consolidación en el Documento Maestro de Contexto y de los documentos derivados.

No se ha usado Internet ni información externa. Tampoco se han evaluado tecnologías actuales, precios o políticas de proveedores; esas comparaciones pertenecerán a una investigación técnica posterior y separada.

No se ha inferido aprobación documental por el mero hecho de que un archivo exista o haya sido generado. La aprobación requiere una manifestación inequívoca del usuario.

Efecto de la limitación La cobertura es suficiente para auditar la documentación disponible y detectar bloqueos prearquitectura. No es suficiente para afirmar que cada matiz de la conversación histórica original ha sido comprobado directamente.

# 1. Diagnóstico ejecutivo

La visión central de Sirius es coherente, diferenciada y suficientemente estable: compañero personal de creación e ingeniería con identidad, memoria propia, criterio y continuidad.

La documentación actual no está todavía gobernada como un sistema: conviven documentos maestros, borradores, partes, duplicados y archivos sustituidos dentro del mismo corpus.

El Manual v1.1 mejora de forma material el original, pero sigue siendo PROVISIONAL hasta que el usuario apruebe explícitamente su contenido final.

La Definición de Producto 0.1 está correctamente marcada como borrador y no debe tratarse como aprobada.

Sirius 0.1 sí apunta a los cuatro pilares adecuados —conversación, identidad, memoria y continuidad—, pero el alcance detallado creció mucho más allá de la mínima validación necesaria.

Con 54 requisitos funcionales, 52 no funcionales y 35 pruebas, 0.1 se aproxima a una plataforma 0.2/0.3 en vez de a una primera vertical.

El mayor riesgo de producto es convertir Sirius en un gestor de proyectos con chat y memoria, en lugar de validar primero la experiencia de compañero persistente.

El mayor riesgo técnico previo a arquitectura es un modelo de memoria contradictorio: inmutabilidad frente a eliminación, entidades duplicadas, origen opcional y conflictos no definidos.

El mayor riesgo operativo es no haber elegido proveedor/modelo, presupuesto, límites ni política de degradación.

El mayor riesgo de privacidad es carecer todavía de una política cerrada de borrado, telemetría, cifrado local y tratamiento de copias.

La portabilidad de proveedor debe mantenerse como principio, pero no exige integrar dos proveedores reales en 0.1.

La personalidad es un pilar aprobado, pero su validación sigue siendo subjetiva; necesita escenarios y rúbrica versionados.

La primera experiencia pide demasiadas decisiones técnicas y contradice la intención de configuración mínima.

Los umbrales de rendimiento no son reproducibles porque falta equipo de referencia, dataset y percentil.

El roadmap se pisa: capacidades atribuidas a 0.2 y 0.3 ya son obligatorias en 0.1.

No hace falta volver a empezar: la solución es reducir 0.1, cerrar semánticas y limpiar la documentación.

La arquitectura conceptual modular puede mantenerse como orientación, no como diseño técnico fijo ni como número obligatorio de módulos.

La prueba PA-035 —completar un proyecto real a lo largo de varias sesiones— es la puerta de producto correcta y debe conservarse como criterio principal.

Antes de arquitectura deben cerrarse diez condiciones concretas recogidas en la puerta prearquitectura de este informe.

Veredicto final: NO APTO para arquitectura técnica en el estado actual; APTO en cuanto se apliquen y aprueben las correcciones delimitadas.

Veredicto NO APTO. No porque la idea esté mal, sino porque la documentación todavía permite varias implementaciones incompatibles y porque 0.1 tiene un alcance excesivo. El bloqueo es documental y de producto, no de visión.

# 2. Inventario exacto y cobertura de fuentes

La tabla distingue el estado de contenido de cada fuente y la acción documental recomendada. “Revisada completa” significa lectura íntegra del texto cuando era un documento, o inspección visual agrupada cuando era un conjunto de imágenes.

| Fuente | Versión/fecha | Estado | Propósito | Revisión | Autoridad | Problema principal | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrucciones vigentes del Proyecto Sirius | Vigentes | APROBADO | Marco de trabajo y límites del proyecto | Sí | Máxima | No contienen el detalle de producto; definen método y alcance de fuentes. | CONSERVAR |
| Conversación actual del proyecto | 11 jul 2026 | APROBADO | Evidencia de instrucciones y aprobaciones recientes | Sí | Alta | Aprobaciones informales por avance; no equivalen siempre a aprobación documental final. | CONSERVAR |
| Mapa de curiosidad.txt | 11 jul 2026 | SUSTITUIDO | Referencia a la creación del Documento Maestro | Sí | Baja | No es la conversación completa; solo contiene un mensaje final y un enlace. | ARCHIVAR |
| Documento Maestro de Contexto de Sirius | 11 jul 2026 | SUSTITUIDO | Consolidación previa a la auditoría del manual | Sí, texto y render | Media-alta histórica | Está desactualizado: todavía declara pendientes tareas ya ejecutadas y llama “manual actual” a una versión anterior. | SUSTITUIR |
| Manual del Ingeniero Principal v1.1 corregido | 1.1 · 11 jul 2026 | PROVISIONAL | Visión, identidad, principios y arquitectura conceptual | Sí, texto y 56 páginas renderizadas | Alta cuando se apruebe | Se autodenomina “Documento Maestro”; conserva absolutos, repite decisiones técnicas y no consta aprobación final explícita del usuario. | CORREGIR |
| Auditoría del Manual del Ingeniero Principal | 11 jul 2026 | PROVISIONAL | Resumen de cambios aplicados al manual | Sí, texto y 3 páginas renderizadas | Media | Es una matriz breve de cambios, no una auditoría integral trazable; debe quedar como registro histórico. | ARCHIVAR |
| Decisiones Técnicas Iniciales de Sirius | 11 jul 2026 | PROVISIONAL | Lista de decisiones y asuntos pendientes | Sí, texto y 2 páginas renderizadas | Media | No tiene identificadores, fechas de decisión, consecuencias, relaciones de sustitución ni responsables; no es todavía un registro ADR. | CORREGIR |
| Definición de Producto Sirius 0.1 v0.1 | 0.1 · 11 jul 2026 | PROVISIONAL | Alcance, casos de uso, requisitos y aceptación | Sí, texto y 26 páginas renderizadas | Alta cuando se apruebe | Está marcada como borrador; el alcance es mayor de lo necesario y varias semánticas siguen abiertas. | CORREGIR |
| Sirius.docx | Versión fundacional | SUSTITUIDO | Manual original amplio | Sí, texto completo | Histórica | Documento largo y parcialmente contradictorio; sustituido por v1.1. | ARCHIVAR |
| 02 - Vision del Proyecto.docx | Sin versión explícita | SUSTITUIDO | Capítulo parcial de visión | Sí, texto completo | Histórica | Duplicado exacto de la variante con nombre URL codificado; contenido integrado en manuales posteriores. | ARCHIVAR |
| 02%20-%20Vision%20del%20Proyecto.docx | Sin versión explícita | SUSTITUIDO | Duplicado de visión | Sí, texto completo | Nula | Duplicado exacto. | ELIMINAR |
| 03 - Personalidad de Sirius.docx | Sin versión explícita | SUSTITUIDO | Capítulo parcial de personalidad | Sí, texto completo | Histórica | Duplicado exacto de la variante codificada; contenido integrado. | ARCHIVAR |
| 03%20-%20Personalidad%20de%20Sirius.docx | Sin versión explícita | SUSTITUIDO | Duplicado de personalidad | Sí, texto completo | Nula | Duplicado exacto. | ELIMINAR |
| Constitucion_de_Sirius.docx | Sin versión explícita | SUSTITUIDO | Borrador de principios | Sí, texto completo | Histórica | Solapa con manual y principios; puede contaminar recuperaciones futuras. | ARCHIVAR |
| Constitucion_de_Sirius_v0.1.docx | 0.1 | SUSTITUIDO | Borrador versionado de principios | Sí, texto completo | Histórica | Solapa con la constitución sin versión y con el manual. | ARCHIVAR |
| Documento_1_Actualizado_Hasta_Capitulo_2.docx | Parcial | SUSTITUIDO | Manual parcial | Sí, texto completo | Histórica | Versión incompleta. | ARCHIVAR |
| Documento_1_Manual_del_Ingeniero_Principal_SIRIUS.docx | Parcial | SUSTITUIDO | Borrador de manual | Sí, texto completo | Histórica | Solapamiento y estado poco claro. | ARCHIVAR |
| Documento_1_Parte_1_COMPLETA_SIRIUS.docx | Parcial | SUSTITUIDO | Parte de manual | Sí, texto completo | Histórica | Fragmento sustituido por el manual completo. | ARCHIVAR |
| Documento_1_Parte_1_Manual_SIRIUS.docx | Parcial | SUSTITUIDO | Parte de manual | Sí, texto completo | Histórica | Fragmento sustituido. | ARCHIVAR |
| Documento_1_Parte_2_Continuacion.docx | Parcial | SUSTITUIDO | Continuación de manual | Sí, texto completo | Histórica | Fragmento sustituido. | ARCHIVAR |
| Especificacion_Inicial_SIRIUS.docx | Inicial | SUSTITUIDO | Especificación temprana | Sí, texto completo | Histórica | Mezcla visión, producto y tecnología; sustituida por documentos posteriores. | ARCHIVAR |
| Manual_Ingeniero_Principal_SIRIUS_Extendido.docx | Extendido | SUSTITUIDO | Borrador ampliado | Sí, texto completo | Histórica | Solapa con el manual original y v1.1. | ARCHIVAR |
| Manual_del_Ingeniero_Principal_de_SIRIUS.docx | Sin versión explícita | SUSTITUIDO | Borrador de manual | Sí, texto completo | Histórica | Estado y relación de versión no explícitos. | ARCHIVAR |
| Principios_Fundamentales_de_Sirius.docx | Sin versión explícita | SUSTITUIDO | Principios | Sí, texto completo | Histórica | Contenido absorbido por el manual. | ARCHIVAR |
| Sirius_actualizado_parte1.docx | Parcial | SUSTITUIDO | Actualización parcial | Sí, texto completo | Histórica | Fragmento sustituido. | ARCHIVAR |
| sirius.docx | Marcador | DESCARTADO | Archivo con solo el título “SIRIUS” | Sí | Nula | No contiene información útil. | ELIMINAR |
| Fotografías de habitación/laboratorio (13 archivos) | Sin versión | EXPLORATORIO | Contexto visual del espacio y herramientas | Sí, mediante hoja de contacto | Baja para 0.1 | No existe selección canónica ni relación con requisitos de 0.1. | ARCHIVAR |
| Planos e infografías generadas (7 PNG + 1 SVG) | Sin versión | EXPLORATORIO | Exploración del laboratorio físico | Sí, mediante hoja de contacto y SVG | Baja para 0.1 | Variantes incompatibles entre sí; no hay plano aprobado. | ARCHIVAR |
| Capturas de interfaces/herramientas incluidas en imágenes | Sin versión | EXPLORATORIO | Inspiración visual y referencias | Sí, mediante hoja de contacto | Baja | No deben interpretarse como decisiones de producto o tecnología. | ARCHIVAR |

# 3. Mapa documental recomendado

La documentación debe funcionar como un sistema de autoridad y no como una colección de archivos. La jerarquía propuesta reduce contradicciones y permite que un chat o ingeniero sepa qué consultar y qué ignorar.

| Orden | Documento | Responsabilidad | Estado | Autoridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrucciones del Proyecto Sirius | Reglas de trabajo, límites de fuentes y forma de colaboración. | APROBADO | Máxima |
| 2 | Manual de Visión e Identidad de Sirius | Qué es Sirius, relación, personalidad, principios y visión de largo plazo. | PROVISIONAL | Alta |
| 3 | Definición de Producto Sirius 0.1 | Qué entra, qué no entra, comportamiento y aceptación de la versión. | PROVISIONAL | Alta para 0.1 |
| 4 | Registro de Decisiones | Decisiones de producto y tecnología versionadas, con contexto y sustituciones. | NO DEFINIDO | Alta según decisión |
| 5 | Arquitectura Técnica Sirius 0.1 | Componentes, contratos, datos físicos, seguridad y despliegue. | NO DEFINIDO | Alta técnica, futura |
| 6 | Plan de Pruebas y Trazabilidad | Relación entre requisitos, pruebas y evidencias de aceptación. | PROPUESTO | Alta para entrega |
| 7 | Estado Canónico del Proyecto | Foto breve del estado actual, próximos pasos, bloqueos y documentos vigentes. | PROPUESTO | Operativa |
| 8 | Archivo histórico | Borradores, documentos sustituidos, imágenes y exploraciones. | PROPUESTO | Solo histórica |
| 9 | Conversaciones | Evidencia y contexto; nunca sustituyen una decisión aprobada. | APROBADO | Consulta |

## 3.1 Reglas de gobernanza documental

Cada documento canónico debe incluir título, identificador, versión, fecha, estado, propietario, autoridad, documento que sustituye y siguiente revisión.

Ningún documento puede autodeclararse aprobado. La aprobación se registra fuera de su contenido o mediante una revisión firmada por el usuario.

Una fuente sustituida se mueve al archivo histórico y se excluye del corpus de recuperación normal.

El Estado Canónico es un índice vivo; no repite todo el contenido de los documentos superiores.

Las decisiones tecnológicas no se duplican dentro del manual de visión.

Las recomendaciones de una auditoría permanecen PROPUESTAS hasta que el usuario las apruebe.

## 3.2 Convención de nombres recomendada

Formato SIRIUS_<TIPO>_<ALCANCE>_v<MAJOR.MINOR>_<ESTADO>.docx Ejemplo: SIRIUS_PRODUCTO_0.1_v0.2_BORRADOR.docx. Los archivos históricos mantienen su nombre original dentro de una carpeta de archivo.

# 4. Estado real de aprobación

| Elemento | Estado real | Evidencia interpretada | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Visión de compañero personal de creación e ingeniería | APROBADO | Decisión reiterada y consolidada. | Mantener. |
| Memoria propia y portable entre proveedores | APROBADO | Decisión explícita y central. | Mantener. |
| Personalidad cercana, espontánea, provocadora, honesta y con criterio | APROBADO | Preferencia explícita del usuario. | Mantener y convertir en pruebas. |
| Windows 11 como plataforma inicial | APROBADO | Decisión explícita posterior a la opción web. | Mantener. |
| Texto como interacción de 0.1 | PROVISIONAL | La definición actual lo fija, pero el historial dejó abierta la voz y no consta cierre inequívoco. | Cerrar explícitamente. |
| Manual v1.1 como fuente oficial | PROVISIONAL | Fue generado y añadido como fuente, pero no existe aprobación final de contenido. | Corregir y aprobar v1.2. |
| Definición de Producto 0.1 v0.1 | PROVISIONAL | El propio documento indica borrador para revisión. | Revisar a v0.2 y aprobar. |
| SQLite, Python, VS Code, Git/GitHub | APROBADO | Constan como decisiones iniciales; no son principios permanentes. | Registrar en DR/ADR. |
| Make | APROBADO | No forma parte de la vertical 0.1. | Mantener fuera de alcance. |
| Claude Code como programador principal | PROVISIONAL | Codex apareció como alternativa sin cierre. | Decidir después de arquitectura. |
| RAG, embeddings, grafos y multiagente | POSPUESTO | No existe necesidad demostrada para 0.1. | Mantener fuera. |

# 5. Alineación con la visión de Sirius

## 5.1 Lo que está bien alineado

La continuidad entre sesiones se trata como valor principal y no como función secundaria.

La identidad y la memoria se desacoplan del proveedor de IA.

Se conserva el principio de que Sirius recomienda, discrepa y reduce la carga mental sin sustituir la autoridad del usuario.

El historial bruto y el conocimiento estructurado se distinguen conceptualmente.

El proyecto pequeño sirve como prueba concreta y no como visión total del ecosistema.

Las capacidades físicas, la voz, el laboratorio, las cámaras y la automatización avanzada permanecen fuera de 0.1.

## 5.2 Desviación principal

La Definición 0.1 transforma una validación de compañero persistente en una plataforma de gestión: múltiples conversaciones, proyecto con tareas/problemas/soluciones, memoria proactiva, gestión multi-proveedor, exportación completa, copias, restauración, costes, logs y ocho pantallas. Cada elemento es defendible por separado, pero juntos desplazan la pregunta central: “¿Sirius se siente como el mismo compañero que recuerda y ayuda?”

Recomendación principal La primera versión debe validar una relación continua, no una plataforma completa. Mantener la profundidad donde genera confianza —identidad, memoria, continuidad, trazabilidad— y recortar superficie de producto.

# 6. Hallazgos integrales

| ID | Área | Estado | Hallazgo | Riesgo | Corrección recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Gobernanza documental | CONTRADICTORIO | Hay varias fuentes que se presentan como maestras u oficiales, pero no existe una jerarquía aplicada de forma efectiva. | Un futuro chat o ingeniero puede recuperar una versión antigua y tratarla como vigente. | Crear un mapa canónico, archivar fuentes antiguas y prohibir que el archivo histórico compita en búsqueda con la documentación vigente. |
| F-02 | Estado de aprobación | AMBIGUO | El manual v1.1 y la definición 0.1 fueron generados por petición del usuario, pero no consta una aprobación final explícita de su contenido completo. | El equipo puede diseñar arquitectura sobre recomendaciones no aprobadas. | Mantener ambos como PROVISIONAL hasta una revisión final y una declaración inequívoca de aprobación. |
| F-03 | Documento Maestro desactualizado | SUSTITUIDO | El Documento Maestro tiene fecha y estado previos a la auditoría del manual y todavía enumera como pendientes trabajos ya realizados. | Puede devolver el proyecto a una fase anterior. | Sustituirlo por un Estado Canónico de Sirius posterior a esta auditoría. |
| F-04 | Alcance de Sirius 0.1 | CONTRADICTORIO | La versión pretende validar cuatro pilares, pero incluye 54 RF, 52 RNF, 35 pruebas, ocho pantallas, múltiples conversaciones, gestor de proyecto, memoria avanzada, multi-proveedor, copias, costes y diagnóstico. | Riesgo alto de construir infraestructura durante meses sin validar la relación, personalidad y continuidad. | Reducir 0.1 a una vertical de compañero persistente con una conversación, un proyecto, memoria manual y un proveedor. |
| F-05 | Roadmap | CONTRADICTORIO | Capacidades atribuidas en el manual a 0.2 y 0.3 ya aparecen obligatorias en 0.1. | Las versiones dejan de tener significado y el alcance crece sin control. | Ajustar el alcance 0.1 o reescribir el roadmap; se recomienda reducir 0.1. |
| F-06 | Identidad del producto | AMBIGUO | El modelo detallado de tareas, problemas, soluciones y pantallas de gestión desplaza el foco hacia un gestor de proyectos con chat. | Sirius puede terminar siendo una herramienta administrativa y no el compañero buscado. | Usar el proyecto solo como contexto mínimo de validación, no como centro de la experiencia. |
| F-07 | Construcción en 0.1 | AMBIGUO | Se exige ayudar a completar un proyecto, pero 0.1 excluye web, archivos, acciones, herramientas y automatizaciones. | “Ayudar a construir” puede interpretarse como ejecutar o solo asesorar. | Definir explícitamente que 0.1 acompaña por conversación, razonamiento, planificación y registro; no ejecuta acciones externas. |
| F-08 | Modelo de memoria | CONTRADICTORIO | Se mezclan memoria, decisiones, problemas, soluciones y estado del proyecto; algunos son tipos y a la vez entidades independientes. | Duplicidad, divergencia y consultas ambiguas. | Definir un modelo canónico pequeño: evento, conversación, recuerdo, decisión versionada y resumen de proyecto. |
| F-09 | Inmutabilidad y eliminación | CONTRADICTORIO | El historial se describe como bruto/inmutable mientras el usuario debe poder eliminar datos. | No se puede implementar ni probar una política coherente de privacidad. | Definir qué es append-only, qué admite redacción, qué se borra físicamente y cómo se tratan copias y eventos de auditoría. |
| F-10 | Origen de la memoria | AMBIGUO | RF-035 exige origen solo “cuando exista”. | Una memoria sin procedencia no es verificable. | Hacer obligatorio un evento de origen, incluido el guardado manual. |
| F-11 | Conflictos de memoria | NO DEFINIDO | No se especifica qué ocurre con dos recuerdos vigentes incompatibles o con niveles distintos de autoridad. | Sirius puede responder con hechos contradictorios. | Definir precedencia, detección de conflicto y solicitud mínima de aclaración. |
| F-12 | Guardado proactivo | PROVISIONAL | Se convierte en obligatorio dentro de casos/requisitos pese a estar clasificado antes como provisional. | Añade clasificación, interrupciones y falsos positivos antes de validar memoria manual. | Posponer a 0.2; 0.1 debe permitir guardado explícito y sugerencias solo como experimento no bloqueante. |
| F-13 | Conversaciones | NO DEFINIDO | La documentación habla de conversación principal y, a la vez, listado de conversaciones reanudables. | El modelo de navegación, contexto y eliminación queda abierto. | Elegir una conversación principal persistente en 0.1; posponer el gestor de hilos. |
| F-14 | Proveedor de IA | CONTRADICTORIO | La portabilidad exige un adaptador, pero la prueba requiere dos proveedores reales y la interfaz permite elegir varios. | Duplica integración, pruebas, costes y variabilidad sin validar el producto. | Un proveedor real + adaptador estable + proveedor simulado para pruebas de contrato. |
| F-15 | Proveedor, modelo y presupuesto | NO DEFINIDO | No están elegidos el proveedor inicial, modelo, límites de contexto, presupuesto mensual ni política al alcanzar límites. | La latencia, coste, calidad y privacidad no pueden evaluarse. | Cerrar estas decisiones antes de arquitectura detallada. |
| F-16 | Seguridad | NO DEFINIDO | Hay requisitos de secretos y mínimo privilegio, pero no existe modelo de amenazas para el alcance real de 0.1. | Las medidas pueden ser insuficientes o excesivas. | Definir activos, adversarios plausibles, límites de confianza y controles mínimos. |
| F-17 | Telemetría y servicios ocultos | AMBIGUO | Se prohíben servicios ocultos, pero no se declara una política explícita de telemetría. | Una futura librería o servicio podría introducir envío no esperado. | Establecer “sin telemetría por defecto” y cualquier diagnóstico externo como opt-in explícito. |
| F-18 | Cifrado local | NO DEFINIDO | Se protege la clave API, pero no se decide si la base local y las copias deben cifrarse. | La sensibilidad futura de la memoria es alta. | Decidir para 0.1 si se confía en la cuenta/cifrado de Windows o se añade cifrado de aplicación. |
| F-19 | Copias y restauración | AMBIGUO | Se exige una solución completa, pero faltan formato, cifrado, ubicación, retención, compatibilidad y política de sobrescritura. | Puede convertirse en un subsistema grande y aun así inseguro. | Mantener una copia manual mínima y verificable; posponer un centro avanzado de recuperación. |
| F-20 | Primera experiencia | CONTRADICTORIO | La configuración se define como mínima, pero pide proveedor, modelo, credencial y ubicación de datos. | Sobrecarga al usuario antes de experimentar Sirius. | Aplicar valores predeterminados y pedir solo la clave o método indispensable. |
| F-21 | Pantallas | PROVISIONAL | Ocho pantallas y dos niveles de navegación no están justificadas por la vertical principal. | Aumentan diseño, estados y pruebas. | Reducir a chat, panel contextual de proyecto/memoria y ajustes/recuperación. |
| F-22 | Personalidad | AMBIGUO | Está bien descrita narrativamente, pero las pruebas usan formulaciones como “se percibe” o “reconocible”. | No existe criterio reproducible para detectar regresiones entre modelos. | Crear perfil versionado, conjunto de escenarios, rúbrica y aceptación final del usuario. |
| F-23 | Capacidad técnica de conversación | NO DEFINIDO | No se especifica representación de Markdown, bloques de código, copia o preservación de formato. | Un compañero de ingeniería puede resultar incómodo para trabajo técnico real. | RECOMENDACIÓN: añadir renderizado seguro de Markdown y código como requisito mínimo si el usuario lo aprueba. |
| F-24 | Rendimiento | AMBIGUO | Los umbrales de 5 s, 300 ms y 10.000 mensajes no tienen equipo de referencia, percentil ni condiciones. | Las pruebas no son reproducibles. | Definir equipo y dataset o convertirlos en objetivos provisionales no bloqueantes. |
| F-25 | Manual v1.1 | CONTRADICTORIO | Aunque corrigió problemas, conserva lenguaje absoluto que favorece arquitectura estable, módulos perfectos y consolidación antes de validar. | Puede inducir sobreingeniería incompatible con “prototipos pequeños y aprendizaje temprano”. | Revisar absolutos y separar aún más visión permanente de orientación de ingeniería. |
| F-26 | Anexo técnico del manual | CONTRADICTORIO | El manual repite decisiones tecnológicas que también viven en el documento técnico. | Dos fuentes pueden divergir. | Eliminar el catálogo técnico del manual y enlazar al registro de decisiones. |
| F-27 | Registro de decisiones | NO DEFINIDO | La lista técnica no dispone de identificadores, fecha de aprobación, contexto, consecuencias ni relación de sustitución. | No puede operar como registro histórico confiable. | Convertirla en ADR/DR versionado antes de arquitectura. |
| F-28 | Metadatos de documentos | AMBIGUO | Nombres, versiones, mayúsculas y metadatos son inconsistentes; hay variantes URL codificadas y documentos parciales. | Dificulta automatización, búsqueda y trazabilidad. | Adoptar convención de nombres y bloque de control documental común. |
| F-29 | Activos visuales y laboratorio | EXPLORATORIO | Hay fotos, capturas y planos incompatibles sin estado de aprobación. | Pueden contaminar la definición de Sirius 0.1. | Moverlos a un archivo de exploración del laboratorio, fuera del corpus canónico de producto. |
| F-30 | Puerta de salida | NO DEFINIDO | No existe una lista breve y vinculante de condiciones para autorizar arquitectura. | El proyecto puede saltar de fase por cansancio, no por estar preparado. | Adoptar la puerta prearquitectura propuesta en esta auditoría. |

# 7. Auditoría del Manual del Ingeniero Principal v1.1

El manual corregido es sustancialmente mejor que el fundacional: separa historial y memoria, redefine el Núcleo como orquestador, reconoce capas transversales, introduce seguridad, evita multiagente inicial y declara una arquitectura evolutiva. Sin embargo, todavía no debe congelarse como fuente oficial.

| Bloque | Acción | Diagnóstico | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| Identidad y visión | CONSERVAR | Es la parte más sólida y coherente con el usuario. | Reducir repeticiones y evitar que el tono manifiesto sustituya definiciones. |
| Personalidad | CORREGIR | Describe bien el carácter, pero no sus límites operativos ni cómo se valida. | Añadir referencia al perfil versionado y a pruebas cualitativas; no llenar el manual de frases rígidas. |
| Arquitectura conceptual | CORREGIR | Útil como mapa de responsabilidades. | No fijar número de módulos ni afirmar estabilidad de la topología; hablar de capacidades y contratos. |
| Núcleo/orquestador | CONSERVAR | La corrección resuelve la contradicción principal del manual antiguo. | Mantener coordinación de flujo, estado, permisos y errores; no razonamiento semántico. |
| Memoria | CORREGIR | La separación bruto/estructurado es correcta. | Resolver inmutabilidad, borrado, conflictos, origen y duplicidad con proyecto. |
| Habilidades y percepción | CONSERVAR | Bien como visión futura. | Marcar claramente que no pertenecen a 0.1 salvo funciones internas mínimas. |
| Infraestructura/configuración | CORREGIR | Se reconocen como transversales, pero el texto aún alterna entre módulos y capas. | Adoptar una sola terminología. |
| Principios de ingeniería | CORREGIR | Incluye buenas ideas de modularidad, pruebas y reversibilidad. | Eliminar absolutos que promueven perfección y arquitectura prematura. |
| Roadmap | CORREGIR | Da dirección general. | Reconciliar capacidades de 0.1, 0.2, 0.3 y 1.0. |
| Decisiones tecnológicas | MOVER | No deben vivir duplicadas en el manual. | Trasladar completamente al Registro de Decisiones. |
| Nombre “Documento Maestro” | SUSTITUIR | Confunde con el Documento Maestro de Contexto. | Renombrar a Manual de Visión e Identidad de Sirius. |
| Estado de aprobación | CORREGIR | El propio documento afirma estar auditado y corregido. | Añadir estado PROVISIONAL hasta aprobación explícita. |

## 7.1 Absolutos que deben suavizarse

“La arquitectura debe permanecer estable durante años” debe sustituirse por “los contratos y principios deben permitir evolución controlada”.

“Cada módulo debe hacer una cosa excepcionalmente bien” no debe convertirse en obligación de crear módulos antes de que exista una necesidad.

“Siempre priorizar calidad y largo plazo” debe equilibrarse con validación temprana y coste de oportunidad.

“Antes de añadir capacidades, consolidar la arquitectura” no puede bloquear una vertical pequeña que precisamente sirve para aprender qué arquitectura necesita Sirius.

# 8. Auditoría de la Definición de Producto Sirius 0.1

## 8.1 Fortalezas

El documento declara correctamente que no autoriza programación.

Distingue alcance incluido y excluido.

Usa requisitos numerados y pruebas trazables.

Conserva el guardado previo del mensaje, la recuperación ante fallos y la trazabilidad de memoria.

Incluye una prueba de extremo a extremo que representa el valor real del producto.

Prohíbe acciones externas autónomas y capacidades futuras que dispararían el alcance.

## 8.2 Problema estructural

La especificación combina producto mínimo, plataforma de memoria, gestor de proyectos, multi-proveedor, administración de datos, observabilidad y requisitos de ingeniería. Esto hace que casi todo parezca obligatorio antes de obtener la primera evidencia de valor. La arquitectura resultante tendería a optimizar para una lista documental, no para aprender si Sirius funciona como compañero.

## 8.3 Alcance recomendado

| Área | Contenido de 0.1 corregido | Estado |
| --- | --- | --- |
| Interfaz | Aplicación de escritorio Windows 11, en español, centrada en texto. | APROBADO |
| Conversación | Una conversación principal persistente; envío, cancelación, reintento y estados visibles. | PROPUESTO |
| Proveedor | Un proveedor/modelo real detrás de un adaptador; proveedor simulado para pruebas. | PROPUESTO |
| Identidad | Perfil de personalidad versionado, inyectado de forma consistente y evaluado mediante escenarios. | PROPUESTO |
| Proyecto | Un proyecto activo con objetivo, estado breve, decisiones, bloqueos y siguiente paso. | PROPUESTO |
| Memoria | Guardado manual, origen obligatorio, recuperación, corrección, sustitución, archivo y eliminación definida. | PROPUESTO |
| Continuidad | Cerrar y abrir sin perder conversación, proyecto, decisiones ni próximo paso. | APROBADO |
| Trazabilidad | Relacionar recuerdo/decisión con el evento de origen. | APROBADO |
| Fallos | Conservar mensaje, distinguir error local/red/proveedor y permitir reintento. | PROPUESTO |
| Portabilidad | Exportación estructurada y copia/restauración mínima verificable. | PROPUESTO |
| Límites | Sin voz, web, archivos, acciones, automatizaciones, multiagente, RAG, varios proyectos ni selector de múltiples proveedores. | PROPUESTO |
| Validación | Completar un proyecto pequeño real durante varias sesiones sin reconstruir el contexto. | APROBADO |

## 8.4 Fuera de alcance que debe quedar explícito

Búsqueda web o investigación automática.

Adjuntos, importación o análisis de archivos.

Acceso general al sistema de archivos.

Ejecución de código o comandos.

Múltiples usuarios, cuentas o sincronización.

Telemetría externa por defecto.

Múltiples conversaciones administrables en la interfaz.

Múltiples proveedores elegibles por el usuario.

Guardado proactivo obligatorio de memorias.

Gestor completo de tareas, dependencias, calendario o inventario.

# 9. Auditoría del modelo de memoria

La memoria es el componente que más condiciona la identidad a largo plazo y, al mismo tiempo, el punto con mayor riesgo de sobreingeniería. La definición debe cerrar semántica antes de seleccionar tablas, índices o motores de búsqueda.

| Entidad conceptual | Responsabilidad | Regla |
| --- | --- | --- |
| Evento | Registro append-only de una acción o cambio: mensaje, respuesta, creación/corrección de recuerdo, cambio de proyecto. | Trazabilidad. Puede admitir redacción de contenido por privacidad, conservando un marcador mínimo. |
| Conversación principal | Secuencia ordenada de mensajes del usuario y Sirius. | Historial bruto de 0.1; no equivale a conocimiento. |
| Recuerdo | Afirmación estructurada relevante, con estado, origen, fecha y relación opcional con proyecto. | Preferencia, hecho del usuario, objetivo o contexto duradero. |
| Decisión | Tipo especializado y versionado con estado propuesta/aprobada/sustituida/archivada. | Solo una versión vigente por asunto. |
| Proyecto | Contexto activo mínimo: nombre, objetivo, estado breve, bloqueos y siguiente paso. | Agrega decisiones relacionadas; no replica su contenido. |

## 9.1 Reglas semánticas necesarias

Todo recuerdo debe tener un origen; el guardado manual crea su propio evento de origen.

Una conversación no se transforma automáticamente en memoria.

Una exploración no se registra como decisión aprobada.

Una corrección crea una nueva versión y desactiva la anterior.

Ante dos recuerdos vigentes incompatibles, Sirius no elige silenciosamente: aplica precedencia definida o pide aclaración.

Archivar retira del contexto normal; eliminar sigue una política explícita que cubre historial, índices, eventos y copias.

La confianza no debe ser un número decorativo: si se conserva, debe afectar recuperación y respuesta; si no, debe eliminarse de 0.1.

La búsqueda inicial debe ser simple y medible: filtros estructurados y texto completo local antes de embeddings.

# 10. Auditoría de identidad y personalidad

La personalidad es la característica irrenunciable de Sirius, pero no puede depender de una descripción literaria ni de un único prompt sin control de versiones.

| Elemento | Definición | Estado |
| --- | --- | --- |
| Perfil de identidad | Documento/configuración versionada con voz, relación, criterio, humor, honestidad, límites y prioridades. | PROPUESTO |
| Escenarios fijos | Conversación cotidiana, decisión técnica, desacuerdo, incertidumbre, error serio, frustración y tarea larga. | PROPUESTO |
| Rúbrica | Cercanía, criterio, honestidad, adaptación, utilidad, brevedad y ausencia de complacencia. | PROPUESTO |
| Ejemplos positivos/negativos | Muestras de comportamiento permitido y fallos que romperían la identidad. | PROPUESTO |
| Aprobación humana | El usuario decide si la personalidad sigue siendo Sirius; la métrica automática solo ayuda. | PROPUESTO |
| Versión y regresión | Cada cambio de modelo o perfil ejecuta la misma suite y compara resultados. | PROPUESTO |

Criterio de producto Una respuesta puede ser técnicamente correcta y aun así fallar Sirius si pierde identidad; también puede sonar a Sirius y fallar si sacrifica precisión. La aceptación exige ambas cosas.

# 11. Seguridad, privacidad y operación

| Tema | Estado | Vacío | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Amenazas | NO DEFINIDO | Activos, adversarios plausibles, límites de confianza y daños. | Definir antes de arquitectura. |
| Claves API | PROPUESTO | Almacén seguro de Windows; nunca en código, exportación ordinaria o logs. | Aprobar. |
| Base local | NO DEFINIDO | Cifrada por la aplicación o protegida por la cuenta/cifrado de Windows. | Tomar decisión explícita. |
| Copias | AMBIGUO | Formato, ubicación, cifrado, retención y compatibilidad. | Reducir y cerrar. |
| Telemetría | NO DEFINIDO | No se declara política global. | Sin telemetría por defecto. |
| Proveedor externo | NO DEFINIDO | Datos enviados, retención, uso para entrenamiento y región. | Criterios para seleccionar proveedor. |
| Borrado | CONTRADICTORIO | Memoria eliminable frente a historial inmutable. | Política unificada y pruebas. |
| Autenticación local | NO DEFINIDO | Contraseña propia o confianza en sesión de Windows. | Para 0.1, recomendar confianza en usuario de Windows salvo riesgo distinto. |
| Registros | PROPUESTO | Diagnóstico local sin secretos ni contenido sensible completo. | Aprobar formato y retención. |
| Presupuesto | NO DEFINIDO | Límite mensual, aviso, bloqueo y reanudación. | Cerrar antes de proveedor. |

# 12. Experiencia de usuario y flujo principal

La interfaz debe estar al servicio de una única vertical. Las pantallas deben surgir de tareas necesarias, no de cada entidad de datos.

| Paso | Experiencia | Restricción |
| --- | --- | --- |
| 1. Primera apertura | Explicación breve, clave o autenticación necesaria, ubicación local predeterminada, prueba de conexión. | No pedir decisiones técnicas que puedan tener un valor seguro por defecto. |
| 2. Conversación | Chat principal con estado de petición, cancelación, reintento y formato técnico legible. | Debe ser la pantalla dominante. |
| 3. Contexto | Panel lateral o vista simple con proyecto, decisiones/memorias y siguiente paso. | No crear un gestor de proyectos independiente. |
| 4. Memoria | Guardar, ver origen, corregir, archivar y eliminar desde el contexto. | Las operaciones deben explicar su efecto. |
| 5. Ajustes y recuperación | Proveedor activo, clave, exportación/copia/restauración y diagnóstico local. | Una sola superficie secundaria. |

# 13. Matriz de contradicciones y ambigüedades

| ID | Tema | Fuente/afirmación A | Fuente/afirmación B | Estado | Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Documento Maestro | Dice que la auditoría del manual y la definición 0.1 siguen pendientes. | Esos documentos ya fueron generados. | SUSTITUIDO | Crear Estado Canónico v2 al cerrar esta auditoría. |
| C-02 | Manual vs Definición 0.1 | El roadmap del manual reserva memoria útil y comprensión de proyectos para 0.2. | 0.1 ya exige memoria estructurada, continuidad, decisiones, tareas y problemas. | CONTRADICTORIO | Reducir 0.1 y revalidar roadmap. |
| C-03 | Historial | Se presenta como registro bruto/inmutable. | El usuario puede eliminar información. | CONTRADICTORIO | Definir retención, redacción y borrado físico. |
| C-04 | Documento maestro | El manual v1.1 se autodenomina Documento Maestro. | Ya existe un Documento Maestro de Contexto distinto. | CONTRADICTORIO | Renombrar: Manual de Visión e Identidad; Estado Canónico del Proyecto. |
| C-05 | Arquitectura | El manual afirma estabilidad y principios fuertes de módulos. | También admite evolución, prototipos pequeños y cambios según evidencia. | AMBIGUO | Mantener principios estables, no topología ni número de módulos. |
| C-06 | Guardado proactivo | En el contexto maestro era PROVISIONAL. | La definición 0.1 lo convierte en requisito funcional y caso de uso. | CONTRADICTORIO | Posponer o aprobar expresamente. |
| C-07 | Proveedor sustituible | La portabilidad es un principio. | La prueba exige dos proveedores productivos desde 0.1. | CONTRADICTORIO | Probar contrato con proveedor simulado. |
| C-08 | Configuración mínima | Se exige primera experiencia sencilla. | Se piden varias decisiones técnicas al usuario. | CONTRADICTORIO | Valores por defecto y configuración progresiva. |
| C-09 | Un proyecto pequeño | Se busca validar acompañamiento. | El modelo introduce tareas, problemas, soluciones, próximos pasos, múltiples conversaciones y paneles de gestión. | CONTRADICTORIO | Reducir estado de proyecto al mínimo. |
| C-10 | Visión de ingeniería | Sirius debe ayudar a crear y construir. | 0.1 no define formato técnico básico ni límites precisos de ayuda. | AMBIGUO | Definir ayuda textual y considerar Markdown/código. |

# 14. Decisiones pendientes antes de arquitectura

No todas las decisiones abiertas tienen el mismo momento. Las bloqueantes cambian materialmente el diseño de componentes, datos, seguridad o experiencia. Las no bloqueantes pueden resolverse durante arquitectura o preparación del repositorio.

| ID | Decisión | Pregunta | Nivel | Prioridad | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Alcance exacto de 0.1 | ¿Se acepta la vertical reducida propuesta? | Producto | BLOQUEANTE | Aprobar conversación principal + un proyecto + memoria manual + un proveedor. |
| D-02 | Voz en 0.1 | El contexto antiguo lo dejó abierto; la definición actual la excluye, pero no consta cierre explícito del usuario. | Producto | BLOQUEANTE | Aprobar “voz fuera de 0.1; obligatoria para un hito posterior”. |
| D-03 | Conversación | Una conversación principal o múltiples hilos. | Producto | BLOQUEANTE | Una conversación principal persistente en 0.1. |
| D-04 | Estado mínimo del proyecto | Qué campos son canónicos y cuáles son derivados. | Producto/datos | BLOQUEANTE | Objetivo, estado breve, decisiones, bloqueos y siguiente paso. |
| D-05 | Taxonomía de memoria | Tipos, estados, origen, vigencia y relaciones. | Producto/datos | BLOQUEANTE | Recuerdo general + decisión versionada; problemas/bloqueos dentro del proyecto inicialmente. |
| D-06 | Eliminación | Borrado lógico/físico, historial, auditoría y copias. | Privacidad/datos | BLOQUEANTE | Definir una política única y comprobable. |
| D-07 | Conflictos de memoria | Precedencia entre recuerdos y decisiones incompatibles. | Producto/datos | BLOQUEANTE | La decisión aprobada vigente gana; ante conflicto no resoluble, preguntar. |
| D-08 | Proveedor y modelo inicial | Servicio real que se integrará primero. | Tecnología | BLOQUEANTE | Elegir por calidad en español, coste, latencia, contexto y política de datos. |
| D-09 | Presupuesto y límites | Gasto mensual, aviso, bloqueo y degradación. | Operación | BLOQUEANTE | Fijar una envolvente mensual y un límite de seguridad. |
| D-10 | Cifrado y amenaza | Protección de base y copias; confianza en Windows. | Seguridad | BLOQUEANTE | Modelo de amenazas mínimo y decisión explícita. |
| D-11 | Telemetría | Qué diagnósticos salen del equipo. | Privacidad | BLOQUEANTE | Ninguna telemetría por defecto. |
| D-12 | Prueba de personalidad | Rúbrica, escenarios y criterio de aprobación. | Producto/calidad | BLOQUEANTE | Suite fija + evaluación del usuario. |
| D-13 | Rendimiento | Equipo, dataset y umbrales. | Calidad | NO BLOQUEANTE | Definir objetivos provisionales y medir en prototipo. |
| D-14 | Markdown/código | Capacidad mínima para colaboración de ingeniería. | Producto | NO BLOQUEANTE | Añadir si se aprueba como requisito necesario. |
| D-15 | Herramienta de programación asistida | Claude Code, Codex u otra. | Implementación | NO BLOQUEANTE | Resolver después de arquitectura; no afecta el producto. |

# 15. Plan de saneamiento documental

1. Congelar temporalmente el corpus: no añadir nuevos documentos de producto hasta terminar esta corrección.

2. Crear una carpeta o grupo “Archivo histórico” y mover allí todos los documentos sustituidos, parciales, fotografías, capturas y planos.

3. Eliminar los duplicados exactos con nombre URL codificado y el archivo vacío “sirius.docx”.

4. Renombrar el Manual v1.1 como Manual de Visión e Identidad y producir v1.2 con los cambios de esta auditoría.

5. Convertir Decisiones Técnicas Iniciales en un Registro de Decisiones con identificadores, fecha, estado, contexto, decisión, consecuencias y sustituciones.

6. Reducir la Definición de Producto a v0.2, incorporando la vertical recomendada y las semánticas cerradas.

7. Reconciliar el roadmap con el nuevo alcance.

8. Crear un Estado Canónico v2 que enumere únicamente documentos vigentes, decisiones aprobadas, bloqueos y siguiente paso.

9. Solicitar aprobación explícita del Manual v1.2 y la Definición 0.1 v0.2.

10. Ejecutar la puerta prearquitectura; solo entonces autorizar la arquitectura técnica.

# 16. Puerta prearquitectura

Esta puerta evita volver a revisar todo el proyecto antes de cada fase. Una vez cumplida, la arquitectura puede tomar estos documentos como contrato estable de producto, sin reabrir la visión salvo riesgo o contradicción concreta.

| ID | Condición | Evidencia requerida | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Corpus canónico limpio | Solo quedan activas instrucciones, manual vigente, producto vigente, decisiones y estado actual. | NO CUMPLIDA |
| G-02 | Manual de visión aprobado | Manual revisado sin duplicidad técnica ni absolutos problemáticos. | NO CUMPLIDA |
| G-03 | Definición 0.1 aprobada | Alcance reducido, exclusiones explícitas y estados cerrados. | NO CUMPLIDA |
| G-04 | Modelo de memoria cerrado | Entidades, origen, vigencia, conflictos, archivo y eliminación definidos. | NO CUMPLIDA |
| G-05 | Modelo de conversación/proyecto cerrado | Una conversación y un proyecto con estado mínimo, o alternativa aprobada. | NO CUMPLIDA |
| G-06 | Seguridad y privacidad mínimas | Amenazas, secretos, telemetría, cifrado y copias decididos. | NO CUMPLIDA |
| G-07 | Proveedor y costes | Proveedor/modelo, presupuesto, límites y fallo degradado definidos. | NO CUMPLIDA |
| G-08 | Aceptación reproducible | Pruebas del núcleo, personalidad y rendimiento con criterios observables. | NO CUMPLIDA |
| G-09 | Roadmap reconciliado | 0.1, 0.2, 0.3 y 1.0 no se pisan. | NO CUMPLIDA |
| G-10 | Aprobación de paso | Declaración explícita del usuario autorizando arquitectura técnica. | NO CUMPLIDA |

Regla de autorización No se comienza la arquitectura técnica hasta que G-01 a G-09 estén cumplidas y el usuario emita G-10: una aprobación explícita para cambiar de fase.

# 17. Veredicto final

Sirius tiene una visión suficientemente fuerte para justificar un proyecto de largo plazo. La identidad, la memoria propia, la continuidad y el criterio forman un núcleo coherente. El problema no es falta de ideas ni falta de detalle: es que el detalle se ha acumulado antes de cerrar la frontera de la primera versión y sin una gobernanza documental que impida contradicciones.

La Definición 0.1 actual no debe pasar directamente a arquitectura. Una arquitectura basada en ella tendría que soportar demasiadas capacidades y fijaría prematuramente decisiones de memoria, proyecto, proveedor, copias y diagnóstico que todavía no están semánticamente cerradas.

La recomendación única es ejecutar una corrección prearquitectura concentrada: limpiar fuentes, reducir 0.1 a una vertical, cerrar memoria/privacidad/proveedor, convertir la personalidad en una aceptación reproducible y aprobar formalmente los documentos. Después de eso, el proyecto estará preparado para arquitectura sin necesidad de rehacer esta auditoría.

VEREDICTO: NO APTO Condición de cambio: cuando la puerta G-01–G-10 esté cumplida, el veredicto pasa a APTO sin reabrir la visión ni repetir la auditoría completa.

# Anexo A. Revisión de requisitos funcionales

| ID | Nombre | Requisito actual | Acción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Primera configuración | Permite configurar proveedor, modelo, credenciales y ubicación de datos antes de la primera conversación. | CORREGIR | Aplicar valores predeterminados; no obligar a elegir ruta, modelo y proveedor en el primer arranque. |
| RF-002 | Validación de proveedor | Prueba credenciales y conectividad sin guardar una clave inválida como configuración activa. | CONSERVAR | Necesario para una primera configuración segura. |
| RF-003 | Persistencia de configuración | La configuración no sensible permanece entre aperturas; los secretos se guardan mediante el mecanismo seguro elegido. | CONSERVAR | Necesario para continuidad y protección de secretos. |
| RF-004 | Apertura normal | Tras configurarse, la aplicación abre la conversación principal y recupera el último estado consistente. | CONSERVAR | Es una parte central de la continuidad entre sesiones. |
| RF-005 | Entrada por texto | El usuario puede redactar, editar antes de enviar y enviar mensajes. | CONSERVAR | Capacidad básica del producto textual. |
| RF-006 | Generación de respuesta | Sirius envía una solicitud al proveedor configurado y muestra una respuesta asociada al mensaje original. | CONSERVAR | Capacidad básica del producto. |
| RF-007 | Guardado previo del mensaje | El mensaje del usuario queda persistido antes de iniciar una llamada externa. | CONSERVAR | Evita pérdida de mensajes ante fallos externos. |
| RF-008 | Construcción de contexto | Cada petición combina identidad, conversación reciente, proyecto y memorias pertinentes, sin enviar todo el historial por defecto. | CORREGIR | Definir un contrato de contexto: identidad, ventana reciente, resumen del proyecto y memorias seleccionadas. |
| RF-009 | Reintento | Una respuesta fallida puede reintentarse sin volver a escribir el mensaje. | CONSERVAR | Recuperación sencilla ante fallos de red o proveedor. |
| RF-010 | Cancelación | El usuario puede cancelar una petición en curso; el mensaje original se conserva. | CONSERVAR | Protege la experiencia ante latencias elevadas. |
| RF-011 | Estado visible | La interfaz distingue preparado, procesando, cancelado, respondido y error. | CONSERVAR | Evita estados ambiguos en la interfaz. |
| RF-012 | Personalidad estable | Las respuestas reflejan una personalidad cercana, directa, espontánea, resolutiva y con criterio. | CORREGIR | Conservar, pero vincular a un perfil de identidad versionado y pruebas con rúbrica. |
| RF-013 | Adaptación contextual | El humor disminuye y la precisión aumenta en contextos serios, sensibles o técnicos. | CORREGIR | Conservar y añadir ejemplos de contextos serios, técnicos y sensibles. |
| RF-014 | Recomendación principal | Ante varias alternativas, Sirius presenta una recomendación principal salvo petición expresa de comparación. | CONSERVAR | Es una preferencia central y explícita del usuario. |
| RF-015 | Discrepancia argumentada | Sirius puede señalar riesgos o contradicciones sin bloquear la decisión final del usuario. | CONSERVAR | Diferencia a Sirius de un asistente complaciente. |
| RF-016 | Honestidad epistemológica | Sirius identifica incertidumbre y no presenta suposiciones como hechos. | CONSERVAR | Es un principio de confianza no negociable. |
| RF-017 | Persistencia de conversaciones | Mensajes y respuestas permanecen tras cerrar la aplicación. | CONSERVAR | Pilar de continuidad. |
| RF-018 | Listado y apertura | El usuario puede localizar y abrir conversaciones anteriores. | POSPONER | Para 0.1 basta una conversación principal persistente; el gestor de conversaciones amplía alcance sin validar el núcleo. |
| RF-019 | Continuación | Una conversación anterior puede retomarse conservando su orden y contexto reciente. | CONSERVAR | Reformular para una conversación principal persistente. |
| RF-020 | Metadatos | Cada mensaje conserva autor, fecha/hora, conversación, estado y relación con su operación de IA. | CONSERVAR | Metadatos mínimos para trazabilidad. |
| RF-021 | Separación historial-memoria | El historial no se convierte automáticamente en conocimiento estructurado. | CONSERVAR | Separación esencial entre registro bruto y conocimiento. |
| RF-022 | Crear proyecto | El usuario puede crear un proyecto con nombre, objetivo y estado inicial. | CONSERVAR | Un proyecto pequeño es el caso de validación. |
| RF-023 | Un proyecto activo | Solo puede existir un proyecto con estado activo al mismo tiempo. | CONSERVAR | Reduce el alcance y evita mezcla de contextos. |
| RF-024 | Estado estructurado | El proyecto conserva objetivo, estado, decisiones, problemas, soluciones, tareas y próximos pasos. | CORREGIR | Reducir a objetivo, estado, decisiones, bloqueos y siguiente paso; no construir un gestor de tareas completo. |
| RF-025 | Actualización confirmada | Los avances y cambios relevantes se incorporan cuando el usuario los confirma o los registra explícitamente. | CONSERVAR | Evita convertir conversación exploratoria en estado oficial. |
| RF-026 | Recuperación al iniciar | El proyecto activo se recupera al abrir la aplicación. | CONSERVAR | Necesario para continuidad. |
| RF-027 | Siguiente paso | Sirius puede recomendar el siguiente paso usando el estado vigente. | CONSERVAR | Es la utilidad práctica más visible de la continuidad. |
| RF-028 | Finalización y archivo | El usuario puede completar o archivar un proyecto conservando su historia. | CONSERVAR | Cierre mínimo del ciclo del proyecto. |
| RF-029 | Aislamiento de contexto | La información ajena no se presenta como parte del proyecto activo. | CONSERVAR | Prueba clave contra contaminación de contexto. |
| RF-030 | Tipos mínimos | Gestiona objetivos, decisiones, problemas, soluciones, próximos pasos y preferencias relevantes. | CORREGIR | Normalizar tipos y evitar duplicidad entre Memoria, Decisión, Problema, Solución y estado del proyecto. |
| RF-031 | Creación manual | El usuario puede ordenar guardar una información como memoria. | CONSERVAR | La memoria manual es suficiente para validar 0.1. |
| RF-032 | Propuesta de guardado | Sirius puede proponer una memoria, mostrando el texto que se guardaría. | POSPONER | Las propuestas proactivas añaden clasificación, interrupciones y falsos positivos; no son necesarias para validar el núcleo. |
| RF-033 | Estados de decisión | Distingue exploratoria, propuesta, aprobada, sustituida y archivada. | CORREGIR | Los estados pertenecen a decisiones, no a todas las memorias; una exploración no debe persistirse como decisión vigente. |
| RF-034 | Recuperación contextual | Selecciona memorias relacionadas con la petición y el proyecto. | CORREGIR | Conservar con búsqueda local simple y reglas deterministas antes de RAG o embeddings. |
| RF-035 | Consulta de origen | Toda memoria estructurada mantiene referencia a su evento o mensaje de origen cuando exista. | CORREGIR | El origen debe ser obligatorio; una creación manual cuenta como evento de origen. |
| RF-036 | Corrección | El usuario puede modificar una memoria incorrecta. | CONSERVAR | Control básico del usuario sobre la memoria. |
| RF-037 | Versionado | Una memoria sustituida conserva versiones y marca una única versión vigente. | CONSERVAR | Necesario para no perder la historia de una decisión. |
| RF-038 | Archivado | Una memoria archivada no se usa como vigente, pero sigue consultable. | CONSERVAR | Permite retirar información sin destruir trazabilidad. |
| RF-039 | Eliminación | El usuario puede eliminar información mediante confirmación explícita. | CORREGIR | Definir borrado lógico/físico, cascadas, contenido en historial y copias. |
| RF-040 | Exclusión de contexto | Memorias sustituidas, archivadas o eliminadas no se inyectan como hechos vigentes. | CONSERVAR | Evita usar información no vigente. |
| RF-041 | Proveedor y modelo configurables | El usuario puede elegir entre los proveedores y modelos implementados. | POSPONER | No exigir selector de varios proveedores/modelos en 0.1; usar uno real detrás de un adaptador. |
| RF-042 | Adaptador sustituible | El cambio de proveedor no modifica historial, memoria, proyecto ni contratos públicos del producto. | CONSERVAR | Mantener como contrato interno y prueba con proveedor simulado. |
| RF-043 | Prueba de conexión | La configuración incluye una prueba explícita de respuesta. | CONSERVAR | Necesario para configurar sin ambigüedad. |
| RF-044 | Gestión de errores de API | Conserva el mensaje, informa, registra y permite reintentar. | CONSERVAR | Necesario para no perder trabajo. |
| RF-045 | Validación de respuesta | Una respuesta vacía, incompleta o inválida se trata como error. | CONSERVAR | Evita registrar respuestas defectuosas como válidas. |
| RF-046 | Exportación de datos | Exporta conversaciones, memorias, proyectos, decisiones y metadatos necesarios. | CORREGIR | Mantener una exportación estructurada mínima; no exigir una suite completa de portabilidad en la primera vertical. |
| RF-047 | Copia de seguridad | Genera una copia completa y versionada de los datos locales esenciales. | CORREGIR | Mantener copia local simple y versionada; interfaz avanzada puede esperar. |
| RF-048 | Restauración | Restaura una copia compatible con confirmación previa. | CORREGIR | Mantener restauración mínima verificable. |
| RF-049 | Validación de copia | Comprueba estructura, versión e integridad básica antes de restaurar. | CONSERVAR | Evita reemplazar datos por una copia dañada. |
| RF-050 | Protección de operaciones destructivas | Eliminar o reemplazar datos requiere explicación y confirmación. | CONSERVAR | Protección imprescindible. |
| RF-051 | Registro de errores | Conserva errores relevantes con fecha, componente y operación. | CONSERVAR | Diagnóstico mínimo. |
| RF-052 | Registro de cambios de memoria | Crea eventos de creación, corrección, sustitución, archivo y eliminación. | CONSERVAR | Trazabilidad de memoria. |
| RF-053 | Trazabilidad | Permite reconstruir la relación entre conversación, memoria y decisión. | CONSERVAR | Pilar de memoria explicable. |
| RF-054 | Sin acciones externas autónomas | No ejecuta comandos, automatizaciones ni modificaciones externas en 0.1. | CONSERVAR | Límite de seguridad y alcance. |

# Anexo B. Revisión de requisitos no funcionales

| ID | Nombre | Requisito actual | Acción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | Windows 11 x64 | La aplicación se instala y ejecuta en una versión soportada de Windows 11 de 64 bits. | CONSERVAR | Plataforma inicial aprobada. |
| RNF-002 | Sin privilegios cotidianos | Después de instalarse, el uso normal no requiere ejecutar como administrador. | CONSERVAR | Uso cotidiano razonable y seguro. |
| RNF-003 | Escalado y resolución | La interfaz permanece utilizable con escalados y resoluciones habituales de portátil y escritorio. | CONSERVAR | Accesibilidad básica de Windows. |
| RNF-004 | Inicio | La interfaz principal aparece en un máximo recomendado de 5 segundos en el equipo de referencia. | CORREGIR | Definir equipo de referencia y separar tiempo de interfaz de tiempo de API. |
| RNF-005 | Operaciones locales | Abrir conversaciones y memorias muestra reacción visible en menos de 300 ms en condiciones normales. | CORREGIR | Umbral útil, pero requiere equipo, tamaño de base y percentil definidos. |
| RNF-006 | Procesamiento visible | Las operaciones externas muestran progreso y no bloquean la interfaz. | CONSERVAR | La interfaz no debe bloquearse. |
| RNF-007 | Tiempo de espera | Las llamadas a APIs tienen límite configurable y no quedan bloqueadas indefinidamente. | CONSERVAR | Evita peticiones indefinidas. |
| RNF-008 | Volumen inicial | El producto mantiene un uso fluido con al menos 10.000 mensajes y 1.000 memorias en el equipo de referencia. | POSPONER | 10.000 mensajes y 1.000 memorias no son necesarios para validar la primera vertical; usar una prueba menor y crecer después. |
| RNF-009 | Transacciones | Mensajes y cambios estructurados se guardan mediante operaciones atómicas. | CONSERVAR | Integridad esencial. |
| RNF-010 | Cierre inesperado | Un cierre forzado no corrompe datos ya confirmados. | CONSERVAR | Evita pérdida de confianza. |
| RNF-011 | Último estado válido | Al reiniciar se recupera el último estado consistente. | CONSERVAR | Recuperación básica. |
| RNF-012 | Sin registros parciales | Una operación incompleta no deja entidades parcialmente válidas. | CONSERVAR | Integridad del dominio. |
| RNF-013 | Migraciones versionadas | Todo cambio del esquema de datos tiene versión y proceso reproducible. | CONSERVAR | Necesario desde el primer esquema que vaya a evolucionar. |
| RNF-014 | Copia antes de migrar | Las migraciones que puedan transformar datos generan una copia recuperable. | CORREGIR | Aplicar solo cuando exista una migración destructiva o transformadora. |
| RNF-015 | Datos locales por defecto | Historial, memorias y proyectos se almacenan localmente. | CONSERVAR | Privacidad y portabilidad. |
| RNF-016 | Contexto mínimo externo | Solo se envía al proveedor el contexto necesario para la petición. | CONSERVAR | Minimización de datos enviados. |
| RNF-017 | Transparencia de proveedor | La interfaz identifica proveedor/modelo activo y explica que la petición puede salir del equipo. | CONSERVAR | Transparencia necesaria. |
| RNF-018 | Control de datos | El usuario puede exportar, corregir, archivar y eliminar sus datos. | CONSERVAR | Control del usuario. |
| RNF-019 | Sin servicios ocultos | No se envían conversaciones a servicios no configurados o autorizados. | CONSERVAR | Prohíbe telemetría o servicios ocultos. |
| RNF-020 | Secretos fuera del código | Las claves no aparecen en código, repositorio ni exportaciones ordinarias. | CONSERVAR | Higiene básica de secretos. |
| RNF-021 | Almacenamiento seguro | Las credenciales usan el almacén seguro de Windows o mecanismo cifrado equivalente. | CONSERVAR | Usar almacén seguro de Windows. |
| RNF-022 | Ocultación | Las claves se muestran enmascaradas y se filtran de registros y mensajes de error. | CONSERVAR | Evita filtraciones en interfaz y logs. |
| RNF-023 | Mínimo privilegio | Cada componente accede solo a los recursos necesarios. | CONSERVAR | Principio técnico razonable. |
| RNF-024 | Confirmación destructiva | Eliminar y restaurar requiere confirmación explícita. | CONSERVAR | Protección de acciones destructivas. |
| RNF-025 | Sin ejecución arbitraria | 0.1 no expone ejecución general de comandos ni herramientas externas. | CONSERVAR | Límite de alcance y seguridad. |
| RNF-026 | Configuración mínima | La primera apertura solicita solo lo imprescindible. | CORREGIR | Reducir preguntas y aplicar valores predeterminados. |
| RNF-027 | Errores comprensibles | Los errores explican qué ocurrió y qué acción puede tomar el usuario. | CONSERVAR | Experiencia de error comprensible. |
| RNF-028 | Navegación corta | Las funciones principales requieren como máximo dos niveles de navegación. | CORREGIR | Mantener navegación corta sin convertir “dos niveles” en una regla rígida. |
| RNF-029 | Uso por teclado | Enviar mensajes y operar las funciones principales es posible con teclado. | CONSERVAR | Accesibilidad y productividad. |
| RNF-030 | Prevención de errores | Las consecuencias de acciones irreversibles se muestran antes de confirmar. | CONSERVAR | Prevención de errores. |
| RNF-031 | Coherencia de personalidad | Un conjunto de pruebas cualitativas reconoce el estilo de Sirius en distintos contextos. | CORREGIR | Sustituir “se reconoce” por una rúbrica y escenarios fijos con evaluación del usuario. |
| RNF-032 | Utilidad sobre personaje | El humor no oculta riesgos ni reduce precisión. | CONSERVAR | La utilidad debe prevalecer sobre el personaje. |
| RNF-033 | Hecho, inferencia y propuesta | La respuesta distingue claramente estas tres categorías cuando sea relevante. | CONSERVAR | Protege honestidad epistemológica. |
| RNF-034 | No complacencia | Sirius puede discrepar ante riesgos concretos y justificarlo. | CONSERVAR | Evita complacencia automática. |
| RNF-035 | Brevedad adaptable | Es directo por defecto y amplía cuando la complejidad lo exige. | CORREGIR | Definir ejemplos de brevedad adecuada, no una métrica artificial. |
| RNF-036 | Proveedor desacoplado | La integración con LLM está detrás de un contrato estable. | CONSERVAR | Restricción central de arquitectura futura. |
| RNF-037 | Continuidad al cambiar | Cambiar de proveedor no migra ni reescribe datos de usuario. | CONSERVAR | La memoria no depende del proveedor. |
| RNF-038 | Formatos documentados | Los datos esenciales usan formatos propios documentados y exportables. | CONSERVAR | Portabilidad de datos. |
| RNF-039 | Separación de responsabilidades | Interfaz, orquestación, inteligencia, memoria y persistencia están diferenciadas. | MOVER | Es una restricción de arquitectura, no un requisito de experiencia de producto. |
| RNF-040 | Contratos explícitos | Las dependencias principales se expresan mediante interfaces o protocolos definidos. | MOVER | Debe vivir en arquitectura técnica y contratos. |
| RNF-041 | Código legible | Nombres, tipado, errores y documentación siguen estándares acordados en la arquitectura. | MOVER | Estándar de implementación; trasladar a guía de ingeniería. |
| RNF-042 | Pruebas críticas | Memoria, persistencia, versionado, exportación y restauración tienen pruebas automáticas. | MOVER | Plan de pruebas de implementación. |
| RNF-043 | Entorno reproducible | Un equipo limpio puede preparar el entorno siguiendo documentación versionada. | MOVER | Preparación del repositorio y entorno. |
| RNF-044 | Registro diagnóstico | Los fallos incluyen fecha, componente, operación y causa disponible sin secretos. | CONSERVAR | Observabilidad mínima. |
| RNF-045 | Correlación | Una petición puede relacionarse con mensaje, respuesta y error. | CONSERVAR | Correlación útil para depuración. |
| RNF-046 | Clasificación de fallos | Distingue fallo local, red, proveedor, credenciales y límite de consumo. | CONSERVAR | Clasificación de fallos útil para el usuario y soporte. |
| RNF-047 | Uso visible | Registra tokens o coste estimado cuando el proveedor lo facilita. | CORREGIR | Registrar uso cuando sea fiable; no prometer coste exacto si el proveedor no lo ofrece. |
| RNF-048 | Límites configurables | Permite avisos o límites de consumo sin fijar una cifra en esta especificación. | CORREGIR | Definir presupuesto y comportamiento; puede empezar con aviso, no con panel completo. |
| RNF-049 | Contexto eficiente | No reenvía el historial completo por defecto. | CONSERVAR | Evita costes y exposición innecesarios. |
| RNF-050 | Simplicidad suficiente | Se implementa la solución más sencilla que cumpla los requisitos. | CONSERVAR | Antídoto explícito contra sobreingeniería. |
| RNF-051 | Evolución sin pérdida | Las ampliaciones futuras no exigen perder la memoria existente. | CONSERVAR | Evolución sin perder memoria. |
| RNF-052 | Exclusiones respetadas | Voz, cámara, robótica, multiagente y automatización avanzada no se introducen indirectamente. | CONSERVAR | Protege el alcance. |

# Anexo C. Revisión de pruebas de aceptación

| ID | Prueba | Preparación | Resultado actual | Acción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA-001 | Instalación limpia | Instalar Sirius en Windows 11 sin datos previos. | La aplicación abre y permite completar la configuración sin permisos de administrador en el uso normal. | CONSERVAR | Valida la instalación base. |
| PA-002 | Credencial válida | Configurar un proveedor con credencial válida. | La prueba responde correctamente y la clave no aparece completa en pantalla ni registros. | CONSERVAR | Valida credenciales y secretos. |
| PA-003 | Credencial inválida | Introducir una credencial inválida. | La configuración no se activa como válida y el error indica cómo corregirlo. | CONSERVAR | Valida error de configuración. |
| PA-004 | Persistencia de configuración | Cerrar y abrir después de configurar. | Proveedor, modelo y preferencias se recuperan; el secreto sigue protegido. | CONSERVAR | Valida continuidad de configuración. |
| PA-005 | Mensaje persistido antes del proveedor | Enviar un mensaje y forzar fallo de red. | El mensaje permanece en el historial y puede reintentarse. | CONSERVAR | Valida guardado previo y fallo de red. |
| PA-006 | Respuesta normal | Enviar una petición válida. | Se muestra una respuesta vinculada al mensaje y ambos quedan guardados. | CONSERVAR | Camino feliz mínimo. |
| PA-007 | Cancelación | Cancelar una petición lenta. | La interfaz queda utilizable, el mensaje se conserva y la operación aparece cancelada. | CONSERVAR | Valida cancelación sin pérdida. |
| PA-008 | Reapertura | Mantener una conversación, cerrar y abrir. | La conversación aparece completa y puede continuarse. | CORREGIR | Aplicar a la conversación principal persistente. |
| PA-009 | Historial amplio | Cargar 10.000 mensajes de prueba. | La navegación sigue siendo utilizable dentro de los umbrales definidos. | POSPONER | Reemplazar por una prueba de volumen menor y bien definida; escalar después. |
| PA-010 | Crear proyecto | Crear un proyecto con nombre y objetivo. | Queda activo con estado inicial y siguiente paso. | CONSERVAR | Caso de validación principal. |
| PA-011 | Un solo activo | Intentar crear otro proyecto activo. | Sirius solicita completar, pausar o archivar el actual; no quedan dos activos. | CONSERVAR | Protege el límite de un proyecto activo. |
| PA-012 | Retomar proyecto | Registrar decisiones y tareas, cerrar y abrir días después. | Se recuperan objetivo, estado, decisiones, problemas y siguiente paso. | CORREGIR | Reducir el modelo a objetivo, estado, decisiones, bloqueos y siguiente paso. |
| PA-013 | Qué sigue | Preguntar “¿qué hacemos ahora?”. | La respuesta usa el estado vigente y entrega una recomendación principal ejecutable. | CONSERVAR | Prueba central de utilidad. |
| PA-014 | Completar proyecto | Marcar el proyecto como completado. | Se conserva su historial y deja de estar activo. | CONSERVAR | Cierre del ciclo. |
| PA-015 | Guardar memoria manual | Ordenar guardar una decisión. | Se crea con tipo, estado, fecha, proyecto y origen. | CONSERVAR | Memoria manual trazable. |
| PA-016 | No confundir exploración | Conversar sobre varias opciones sin aprobar ninguna. | Ninguna queda como decisión aprobada sin confirmación. | CONSERVAR | Evita falsas decisiones. |
| PA-017 | Consultar origen | Abrir una memoria guardada. | Se puede acceder al mensaje o evento de origen. | CONSERVAR | Trazabilidad. |
| PA-018 | Corregir memoria | Modificar una memoria incorrecta. | La versión vigente cambia y la anterior queda registrada. | CONSERVAR | Corrección y versionado. |
| PA-019 | Sustituir decisión | Aprobar una decisión que reemplaza otra. | Solo la nueva se usa como vigente; la relación histórica se conserva. | CONSERVAR | Precedencia de decisiones. |
| PA-020 | Archivar memoria | Archivar una memoria. | Sigue consultable, pero no aparece como contexto vigente. | CONSERVAR | Archivado. |
| PA-021 | Eliminar memoria | Eliminar con confirmación. | Deja de estar disponible según la política y la acción queda auditada sin contenido sensible innecesario. | CORREGIR | Definir exactamente qué se elimina del historial, índices, eventos y copias. |
| PA-022 | Aislamiento | Introducir información de otro contexto y preguntar por el proyecto activo. | Sirius no mezcla la información ajena como hecho del proyecto. | CONSERVAR | Aislamiento de contexto. |
| PA-023 | Tono cotidiano | Realizar una conversación informal. | Sirius se percibe cercano y natural sin forzar humor en cada respuesta. | CORREGIR | Usar escenario fijo, rúbrica y evaluación del usuario. |
| PA-024 | Contexto serio | Plantear un fallo técnico o riesgo importante. | Sirius prioriza precisión y claridad sobre bromas. | CORREGIR | Usar escenario fijo y criterios observables. |
| PA-025 | Discrepancia | Proponer una opción con riesgo evidente. | Sirius señala el riesgo, recomienda una alternativa y respeta la decisión final. | CORREGIR | Usar escenario de riesgo concreto y rúbrica. |
| PA-026 | Incertidumbre | Preguntar algo no presente en memoria ni contexto. | Sirius reconoce la falta de información y no inventa. | CONSERVAR | Criterio observable: declara incertidumbre y no inventa. |
| PA-027 | Cambio de proveedor | Ejecutar el mismo conjunto cualitativo con dos proveedores compatibles. | La identidad general y las reglas de producto se mantienen reconocibles. | CORREGIR | Probar el adaptador con un proveedor simulado; una segunda integración real no debe bloquear 0.1. |
| PA-028 | Proveedor caído | Simular tiempo de espera o error 5xx. | El mensaje se conserva, el error se clasifica y se permite reintentar. | CONSERVAR | Fallo externo central. |
| PA-029 | Límite de consumo | Alcanzar un límite configurado. | No se realizan nuevas llamadas y la interfaz explica la causa. | CORREGIR | Definir primero presupuesto y política; no exigir panel de costes. |
| PA-030 | Cierre forzado | Cerrar el proceso durante una operación. | Al reiniciar se recupera el último estado consistente sin corrupción. | CONSERVAR | Integridad ante cierre. |
| PA-031 | Copia completa | Generar una copia. | La copia incluye datos esenciales, versión e integridad verificable. | CORREGIR | Mantener copia mínima y verificable. |
| PA-032 | Restauración válida | Restaurar una copia en un entorno limpio. | Conversaciones, memoria y proyecto se recuperan coherentemente. | CORREGIR | Restauración mínima en entorno limpio. |
| PA-033 | Restauración inválida | Intentar restaurar una copia dañada o incompatible. | La operación se rechaza y los datos actuales no se reemplazan. | CONSERVAR | Protege datos actuales. |
| PA-034 | Exportación legible | Exportar los datos. | Existe al menos un formato estructurado documentado legible fuera de Sirius. | CONSERVAR | Portabilidad básica. |
| PA-035 | Proyecto completo de extremo a extremo | Usar Sirius para planificar, ejecutar y completar un proyecto pequeño durante varias sesiones. | Sirius conserva objetivo, decisiones, problemas, soluciones, estado y ayuda a completar el proyecto sin reconstruir manualmente el contexto. | CONSERVAR | Puerta principal de producto: proyecto real, varias sesiones, sin reconstrucción manual. |

# Anexo D. Pruebas adicionales recomendadas

| ID | Prueba | Preparación | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PA-N01 | Conflicto de memorias | Crear dos recuerdos vigentes incompatibles. | Sirius detecta el conflicto, no elige silenciosamente y solicita o aplica la precedencia definida. |
| PA-N02 | Borrado y cascada | Eliminar una memoria que procede de una conversación y está incluida en una copia. | El comportamiento coincide exactamente con la política aprobada para memoria, historial, índices, auditoría y copias. |
| PA-N03 | Sin telemetría | Ejecutar el producto con monitorización de tráfico salvo llamadas al proveedor configurado. | No se realizan envíos a servicios no autorizados. |
| PA-N04 | Sin acciones externas | Solicitar que modifique un archivo, ejecute código o active una automatización. | Sirius explica que la capacidad está fuera de 0.1 y no ejecuta la acción. |
| PA-N05 | Identidad tras reinicio | Ejecutar la suite de personalidad, cerrar y abrir. | El perfil y comportamiento siguen vinculados a la misma versión. |
| PA-N06 | Contrato de proveedor | Ejecutar el flujo completo con proveedor simulado. | El adaptador cumple entrada, respuesta, error, cancelación y metadatos sin tocar memoria o interfaz. |
| PA-N07 | Proyecto sin gestor de tareas | Completar un proyecto con el estado mínimo aprobado. | Sirius mantiene continuidad sin exigir una estructura administrativa innecesaria. |
| PA-N08 | Formato técnico | Mostrar Markdown y bloques de código, si el requisito se aprueba. | El contenido se representa de forma segura, legible y copiable. |

# Anexo E. Registro de evidencia y trazabilidad

Este informe se apoya únicamente en el corpus accesible del proyecto. Para que futuras revisiones no repitan el trabajo, cada corrección derivada deberá enlazar el hallazgo correspondiente (F-xx), la decisión que lo resuelve (D-xx o ADR) y la prueba que demuestra su cumplimiento (PA-xx).

| Área | Hallazgos | Cierre | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Gobernanza | F-01, F-03, F-28 | G-01, G-02, G-03 | Estado Canónico v2 y corpus archivado. |
| Alcance 0.1 | F-04, F-05, F-06, F-07 | D-01, D-02, D-03, D-04 | Definición 0.1 v0.2 aprobada. |
| Memoria | F-08 a F-13 | D-05, D-06, D-07 | Modelo conceptual aprobado y pruebas PA-015–022 + PA-N01/N02. |
| Proveedor/operación | F-14, F-15 | D-08, D-09 | ADR de proveedor y presupuesto. |
| Seguridad/privacidad | F-16 a F-19 | D-10, D-11 | Modelo de amenazas y política de datos. |
| Personalidad | F-22 | D-12 | Perfil, escenarios, rúbrica y aceptación del usuario. |
| Rendimiento | F-24 | D-13 | Equipo/dataset o objetivos provisionales documentados. |
| Arquitectura | F-25 a F-27 | G-02, G-09 | Manual v1.2 y Registro de Decisiones. |

# Cierre

La auditoría queda completada. Sus conclusiones no modifican por sí solas ninguna decisión aprobada: las reducciones, correcciones y nuevos documentos descritos son PROPUESTOS hasta que el usuario los apruebe. El siguiente trabajo concreto no es diseñar arquitectura, sino producir y aprobar el paquete de cierre prearquitectura.