SIRIUS

PAQUETE DE CIERRE PREARQUITECTURA

Correcciones aplicadas, decisiones propuestas y puerta de autorización para la arquitectura

PROPUESTO PARA APROBACIÓN SIRIUS-CIERRE-PREARQUITECTURA · Versión 1.0 · Fecha de corte: 11 de julio de 2026

Uso interno del Proyecto Sirius

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | SIRIUS-CIERRE-PREARQUITECTURA |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 11 de julio de 2026 |
| Estado | PROPUESTO PARA APROBACIÓN |
| Propietario | Usuario / Proyecto Sirius |
| Propósito | Unir los resultados de la auditoría, demostrar las correcciones y obtener una aprobación única. |
| Autoridad | Documento de cierre de fase. No sustituye los documentos canónicos incluidos. |
| Sustituye | Auditoría Integral Prearquitectura v1.0 (como siguiente acción) |
| Regla de aprobación | Este documento no se aprueba a sí mismo. Su aprobación exige una declaración explícita del usuario. |

# Contenido

1  Qué se ha preparado

2  Correcciones aplicadas

3  Decisiones de cierre

4  Puerta prearquitectura

5  Acción manual pendiente

6  Aprobación y siguiente fase

# 1. Qué se ha preparado

Este paquete ejecuta la corrección finita recomendada por la auditoría integral. No diseña la arquitectura ni programa: deja una base coherente para que la arquitectura pueda redactarse sin reinterpretar la visión o el producto.

| Entrega | Función |
| --- | --- |
| Estado Canónico v2.0 | Sustituye el Documento Maestro desactualizado y define autoridad, estado y archivo. |
| Manual de Visión e Identidad v1.2 | Elimina duplicidad técnica, suaviza absolutos y reconcilia el roadmap. |
| Definición de Producto 0.1 v0.2 | Reduce el alcance a una vertical y cierra memoria, conversación, proyecto, privacidad y fallos. |
| Registro de Decisiones v1.0 | Convierte decisiones dispersas en registros con contexto, estado y consecuencias. |
| Plan de Pruebas v1.0 | Hace reproducible la aceptación funcional, de personalidad, privacidad y extremo a extremo. |
| Paquete ZIP canónico | Agrupa los documentos y la auditoría con una estructura única de entrega. |

# 2. Correcciones aplicadas

| Hallazgos | Área | Corrección |
| --- | --- | --- |
| F-01/F-03/F-28 | Gobernanza | Jerarquía canónica, nombres versionados, estado vivo y manifiesto de archivo. |
| F-02 | Aprobación | Todos los documentos nuevos se marcan como PROPUESTOS; existe una fórmula única de aprobación. |
| F-04/F-05/F-06 | Alcance/roadmap | 0.1 reducido y roadmap reconciliado. |
| F-07 | Ayuda a construir | Definida como conversación, razonamiento, planificación y registro; sin ejecución. |
| F-08–F-13 | Memoria/conversación | Modelo pequeño, origen obligatorio, conflicto, borrado y una conversación principal. |
| F-14/F-15 | Proveedor/costes | Un proveedor real, simulador, modelo de referencia y límite mensual. |
| F-16–F-19 | Seguridad/privacidad | Amenaza mínima, secretos, sin telemetría, base local y copia cifrada. |
| F-20/F-21 | UX | Configuración progresiva y tres superficies. |
| F-22 | Personalidad | Perfil, escenarios, rúbrica y aprobación humana. |
| F-23 | Conversación técnica | Markdown seguro y bloques de código. |
| F-24 | Rendimiento | Equipo, dataset, P95 y tratamiento de latencia externa. |
| F-25/F-26 | Manual | Principios evolutivos y retirada del catálogo tecnológico. |
| F-27 | Decisiones | Registro DR con identificadores, sustituciones y consecuencias. |
| F-29 | Activos visuales | Clasificados como archivo exploratorio fuera de 0.1. |
| F-30 | Puerta de salida | Checklist G-01 a G-10 y autorización explícita. |

# 3. Decisiones de cierre

La recomendación principal es aprobar el paquete como una unidad. Las decisiones nuevas están documentadas como PROPUESTAS y pueden aprobarse con la declaración final sin revisar una por una en el chat.

Texto, una conversación, un proyecto y memoria manual en 0.1.

Voz y acciones externas fuera de alcance.

Memoria con origen, versionado, conflicto, archivo y eliminación definidos.

OpenAI gpt-5.6-terra como referencia reversible; un proveedor real más simulador.

Presupuesto de 20 USD/mes con aviso a 15 USD.

Sin telemetría externa; datos y conversación canónicos en local.

Confianza en sesión de Windows para la base local; clave en almacén seguro.

Copia cifrada y exportación estructurada.

Markdown/código y suite de personalidad como requisitos de 0.1.

# 4. Puerta prearquitectura

| ID | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| G-01 | PARCIAL | Paquete define corpus y archivo; falta retirar fuentes antiguas en la interfaz. |
| G-02 | LISTO PARA APROBAR | Manual v1.2. |
| G-03 | LISTO PARA APROBAR | Producto v0.2. |
| G-04 | LISTO PARA APROBAR | Semántica de memoria cerrada. |
| G-05 | LISTO PARA APROBAR | Conversación/proyecto cerrados. |
| G-06 | LISTO PARA APROBAR | Seguridad y privacidad mínimas. |
| G-07 | LISTO PARA APROBAR | Proveedor y costes. |
| G-08 | LISTO PARA APROBAR | Plan de pruebas reproducible. |
| G-09 | LISTO PARA APROBAR | Roadmap reconciliado. |
| G-10 | PENDIENTE | Declaración explícita del usuario. |

# 5. Acción manual pendiente

Limpieza de fuentes del proyecto Las herramientas disponibles permiten crear y auditar documentos, pero no retirar archivos de la sección Fuentes del proyecto. Para cerrar G-01, deben quedar activas las instrucciones, los cinco documentos canónicos nuevos y la auditoría integral. Los documentos anteriores deben archivarse o retirarse de las fuentes activas.

El Estado Canónico contiene la lista exacta de archivos a sustituir, archivar o eliminar. Esta es la única operación que requiere intervención manual fuera de los documentos.

# 6. Aprobación y siguiente fase

Declaración recomendada “Apruebo el Paquete Canónico de Cierre Prearquitectura de Sirius v1.0, incluidos el Manual de Visión e Identidad v1.2, la Definición de Producto Sirius 0.1 v0.2, el Registro de Decisiones v1.0, el Plan de Pruebas y Trazabilidad v1.0 y el Estado Canónico v2.0. Autorizo pasar a la arquitectura técnica de Sirius 0.1.”

Después de esa aprobación, el siguiente trabajo será redactar la Arquitectura Técnica de Sirius 0.1. La arquitectura deberá seleccionar el framework de escritorio, definir componentes y contratos, concretar el esquema SQLite, diseñar el adaptador de proveedor, especificar el almacenamiento seguro, las migraciones, el empaquetado y el plan de implementación vertical.