SIRIUS

ESTADO CANÓNICO DEL PROYECTO

Fuente operativa para saber qué está vigente, qué está pendiente y qué debe ignorarse

PROPUESTO PARA APROBACIÓN SIRIUS-ESTADO-CANONICO · Versión 2.0 · Fecha de corte: 11 de julio de 2026

Uso interno del Proyecto Sirius

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | SIRIUS-ESTADO-CANONICO |
| Versión | 2.0 |
| Fecha | 11 de julio de 2026 |
| Estado | PROPUESTO PARA APROBACIÓN |
| Propietario | Usuario / Proyecto Sirius |
| Propósito | Mantener una fotografía breve, inequívoca y actual del estado del Proyecto Sirius. |
| Autoridad | Autoridad operativa. No sustituye al Manual, al Producto ni al Registro de Decisiones. |
| Sustituye | Documento Maestro de Contexto de Sirius (11/07/2026) |
| Regla de aprobación | Este documento no se aprueba a sí mismo. Su aprobación exige una declaración explícita del usuario. |

# Contenido

1  Regla de lectura y jerarquía

2  Estado ejecutivo

3  Corpus canónico propuesto

4  Decisiones vigentes

5  Paquete de decisiones para aprobación

6  Ideas fuera de 0.1

7  Estado de la puerta prearquitectura

8  Archivo histórico y limpieza

9  Siguiente fase

10  Fórmula de aprobación

# 1. Regla de lectura y jerarquía

Este documento es un índice operativo. Sirve para que cualquier chat o ingeniero conozca el estado real sin reconstruir todo el historial. No repite la visión, los requisitos ni las decisiones completas: remite a la fuente responsable de cada asunto.

Regla de autoridad Instrucciones vigentes del Proyecto Sirius → Manual de Visión e Identidad → Definición de Producto 0.1 → Registro de Decisiones → Plan de Pruebas → Arquitectura futura → Conversaciones como evidencia. El archivo histórico no compite con las fuentes canónicas.

# 2. Estado ejecutivo

Sirius es un compañero personal de creación e ingeniería con identidad estable, memoria propia, criterio y continuidad a largo plazo.

La visión central está suficientemente consolidada y no necesita reiniciarse.

La auditoría integral detectó un problema de alcance, semántica y gobernanza documental, no un problema de visión.

Sirius 0.1 se reduce a una vertical comprobable: una conversación principal, un proyecto pequeño, memoria manual y un proveedor real.

La primera versión será una aplicación de escritorio para Windows 11, en español y centrada en texto.

La voz queda fuera de 0.1 y se mantiene como hito obligatorio posterior de la visión.

El proyecto activo no será un gestor de tareas completo: conservará objetivo, estado breve, decisiones, bloqueos y siguiente paso.

La memoria se divide en historial conversacional, recuerdos estructurados, decisiones versionadas y resumen de proyecto.

Todo recuerdo tendrá origen obligatorio y las contradicciones no se resolverán silenciosamente.

Sirius 0.1 ayudará por conversación, razonamiento, planificación y registro; no ejecutará acciones externas.

La personalidad será una parte verificable del producto mediante escenarios, rúbrica y aprobación humana.

No habrá telemetría externa por defecto ni servicios ocultos.

El proveedor de referencia propuesto es OpenAI mediante Responses API, modelo gpt-5.6-terra, con estado conversacional local y store=false.

Python, SQLite, VS Code y Git/GitHub siguen siendo decisiones iniciales; el framework de interfaz se decidirá en arquitectura.

Tras aprobar este paquete y limpiar las fuentes activas, el siguiente trabajo será redactar la Arquitectura Técnica de Sirius 0.1.

# 3. Corpus canónico propuesto

| Orden | Documento | Estado | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrucciones del Proyecto Sirius | APROBADO | Método, límites y forma de colaboración. |
| 2 | SIRIUS_MANUAL_VISION_IDENTIDAD_v1.2 | PROPUESTO | Visión, identidad, relación, principios y roadmap. |
| 3 | SIRIUS_PRODUCTO_0.1_v0.2 | PROPUESTO | Alcance, comportamiento, requisitos y definición de terminado. |
| 4 | SIRIUS_REGISTRO_DECISIONES_v1.0 | PROPUESTO | Decisiones aprobadas y propuestas, consecuencias y sustituciones. |
| 5 | SIRIUS_PLAN_PRUEBAS_TRAZABILIDAD_0.1_v1.0 | PROPUESTO | Pruebas, rúbricas, trazabilidad y evidencia de aceptación. |
| 6 | SIRIUS_ESTADO_CANONICO_v2.0 | PROPUESTO | Estado vivo, bloqueos, documentos vigentes y siguiente paso. |
| 7 | Auditoría Integral Prearquitectura v1.0 | HISTÓRICO VIGENTE | Evidencia de hallazgos y justificación de esta corrección. |
| 8 | Arquitectura Técnica Sirius 0.1 | NO DEFINIDO | Se redactará solo después de la aprobación prearquitectura. |

# 4. Decisiones vigentes

| Elemento | Estado | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Propósito | APROBADO | Compañero personal de creación e ingeniería; no chatbot genérico. |
| Memoria | APROBADO | Propia, portable y no dependiente de un proveedor concreto. |
| Personalidad | APROBADO | Cercana, espontánea, provocadora, honesta, útil y con criterio. |
| Autoridad | APROBADO | Sirius recomienda y puede discrepar; el usuario decide. |
| Plataforma inicial | APROBADO | Aplicación de escritorio para Windows 11. |
| Idioma | APROBADO | Español como idioma principal. |
| Stack inicial | APROBADO | Python, SQLite, VS Code, Git y GitHub. |
| Automatizaciones | APROBADO | Make como opción inicial futura; fuera de 0.1. |
| Multiagente / RAG | POSPUESTO | No se utilizarán en 0.1 sin evidencia de necesidad. |
| Nombre | PROVISIONAL | Sirius se mantiene como nombre de trabajo. |

# 5. Paquete de decisiones para aprobación

| ID | Decisión resumida | Estado |
| --- | --- | --- |
| D-01 | 0.1 centrado en texto; voz fuera de alcance. | PROPUESTO |
| D-02 | Una conversación principal persistente. | PROPUESTO |
| D-03 | Un proyecto activo con estado mínimo. | PROPUESTO |
| D-04 | Memoria manual con origen obligatorio y decisiones versionadas. | PROPUESTO |
| D-05 | Regla explícita de conflictos, archivo y eliminación. | PROPUESTO |
| D-06 | Un proveedor real más un proveedor simulado para contratos. | PROPUESTO |
| D-07 | OpenAI Responses API + gpt-5.6-terra como referencia inicial reversible. | PROPUESTO |
| D-08 | Envolvente de gasto: aviso a 15 USD y bloqueo a 20 USD al mes. | PROPUESTO |
| D-09 | Sin telemetría externa por defecto; logs locales minimizados. | PROPUESTO |
| D-10 | Confianza en sesión de Windows para datos locales; secretos en almacén seguro del sistema. | PROPUESTO |
| D-11 | Copia manual mínima cifrada y exportación estructurada. | PROPUESTO |
| D-12 | Markdown y bloques de código como capacidad mínima de conversación técnica. | PROPUESTO |
| D-13 | Suite versionada de personalidad con evaluación final del usuario. | PROPUESTO |

La aprobación del paquete convierte estas propuestas en decisiones vigentes. El Registro de Decisiones contiene el contexto, las alternativas y las consecuencias de cada una.

# 6. Ideas fuera de Sirius 0.1

Voz, reconocimiento de voz, síntesis y conversación en tiempo real.

Cámara, reconocimiento facial, sensores, robótica y representación física.

Acceso general a archivos, ejecución de código, comandos o automatizaciones.

Búsqueda web, investigación autónoma y uso de herramientas externas.

Varios proyectos activos, varios usuarios, sincronización o aplicación móvil.

Selector de varios proveedores en la interfaz.

Guardado proactivo obligatorio de memoria.

RAG, embeddings, bases vectoriales, grafos de conocimiento y multiagente.

Gestor completo de tareas, calendario, dependencias o inventario.

Interfaz galáctica avanzada, avatar, holograma o cabeza robótica.

# 7. Estado de la puerta prearquitectura

| ID | Condición | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Corpus canónico limpio | PARCIAL | La jerarquía y el manifiesto de archivo están preparados; la retirada física de fuentes antiguas debe hacerse en la interfaz del proyecto. |
| G-02 | Manual de visión corregido | PREPARADO | Manual v1.2 incluido; pendiente aprobación. |
| G-03 | Definición 0.1 corregida | PREPARADO | Producto v0.2 incluido; pendiente aprobación. |
| G-04 | Modelo de memoria cerrado | PREPARADO | Semántica, origen, conflictos, archivo y borrado definidos. |
| G-05 | Conversación y proyecto cerrados | PREPARADO | Una conversación y un proyecto mínimo. |
| G-06 | Seguridad y privacidad mínimas | PREPARADO | Amenazas, secretos, telemetría, base local y copias decididos. |
| G-07 | Proveedor y costes | PREPARADO | Proveedor, modelo, privacidad y límites propuestos. |
| G-08 | Aceptación reproducible | PREPARADO | Pruebas y rúbrica incluidas. |
| G-09 | Roadmap reconciliado | PREPARADO | Roadmap actualizado en el Manual v1.2. |
| G-10 | Aprobación de paso | PENDIENTE | Requiere declaración explícita del usuario después de revisar el paquete. |

# 8. Archivo histórico y limpieza

Las fuentes siguientes dejan de tener autoridad operativa. Deben mantenerse únicamente como historial o retirarse de las fuentes activas para impedir recuperaciones contradictorias.

| Acción | Fuente | Motivo |
| --- | --- | --- |
| SUSTITUIR | Documento_Maestro_de_Contexto_de_Sirius.docx | Sustituido por este Estado Canónico. |
| SUSTITUIR | Manual_del_Ingeniero_Principal_Sirius_v1.1_corregido.docx | Sustituido por Manual de Visión e Identidad v1.2 tras aprobación. |
| SUSTITUIR | Definicion_de_Producto_Sirius_0.1_v0.1.docx | Sustituido por Producto 0.1 v0.2 tras aprobación. |
| SUSTITUIR | Decisiones_Tecnicas_Iniciales_Sirius.docx | Sustituido por Registro de Decisiones v1.0. |
| ARCHIVAR | Auditoria_del_Manual_del_Ingeniero_Principal_Sirius.docx | Registro histórico; la auditoría integral tiene mayor cobertura. |
| ARCHIVAR | Sirius.docx y manuales/constituciones/partes antiguas | Versiones fundacionales o parciales. |
| ELIMINAR | 02%20-%20Vision%20del%20Proyecto.docx | Duplicado exacto. |
| ELIMINAR | 03%20-%20Personalidad%20de%20Sirius.docx | Duplicado exacto. |
| ELIMINAR | sirius.docx de solo título | Sin contenido útil. |
| ARCHIVAR | Fotografías, planos e infografías del laboratorio | Exploración física, no requisitos de 0.1. |

Limitación operativa Este paquete puede definir con precisión qué debe archivarse, pero no puede retirar archivos de la sección Fuentes del proyecto. Esa limpieza debe realizarse manualmente en la interfaz.

# 9. Siguiente fase

Una vez aprobados el paquete y la puerta G-10, el siguiente trabajo será la Arquitectura Técnica de Sirius 0.1. Esa arquitectura deberá resolver componentes, contratos, modelo físico de datos, framework de escritorio, seguridad técnica, migraciones, empaquetado, pruebas automatizadas y plan de entrega, sin reabrir la visión ni ampliar el producto.

No hacer todavía No crear repositorio, no programar y no elegir la herramienta de programación asistida antes de aprobar este paquete y redactar la arquitectura técnica.

# 10. Fórmula de aprobación

La aprobación recomendada es única para reducir carga mental y evitar aprobaciones fragmentarias:

Declaración de aprobación “Apruebo el Paquete Canónico de Cierre Prearquitectura de Sirius v1.0, incluidos el Manual de Visión e Identidad v1.2, la Definición de Producto Sirius 0.1 v0.2, el Registro de Decisiones v1.0, el Plan de Pruebas y Trazabilidad v1.0 y el Estado Canónico v2.0. Autorizo pasar a la arquitectura técnica de Sirius 0.1.”