SIRIUS

PLAN DE PRUEBAS Y TRAZABILIDAD

Cómo demostrar que Sirius 0.1 funciona, conserva identidad y no excede su alcance

PROPUESTO PARA APROBACIÓN SIRIUS-PRUEBAS-0.1 · Versión 1.0 · Fecha de corte: 11 de julio de 2026

Uso interno del Proyecto Sirius

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | SIRIUS-PRUEBAS-0.1 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 11 de julio de 2026 |
| Estado | PROPUESTO PARA APROBACIÓN |
| Propietario | Usuario / Proyecto Sirius |
| Propósito | Definir pruebas reproducibles, evidencia y criterios de salida para Sirius 0.1. |
| Autoridad | Fuente de calidad y aceptación. La implementación no se considera terminada sin evidencia. |
| Sustituye | Pruebas de aceptación de Definición de Producto v0.1 |
| Regla de aprobación | Este documento no se aprueba a sí mismo. Su aprobación exige una declaración explícita del usuario. |

# Contenido

1  Estrategia

2  Entorno de referencia

3  Niveles y severidad

4  Suite bloqueante

5  Suite de personalidad

6  Pruebas de seguridad y privacidad

7  Prueba extremo a extremo

8  Trazabilidad

9  Evidencia

10  Criterios de salida

# 1. Estrategia

El plan prioriza el núcleo que diferencia a Sirius: identidad, memoria, continuidad y ayuda real. Las pruebas de infraestructura existen para proteger ese núcleo, no para sustituirlo.

Pruebas unitarias para reglas de memoria, versionado, eliminación y cálculo de presupuesto.

Pruebas de integración para base local, adaptador de proveedor, copia/restauración y recuperación tras fallos.

Pruebas de interfaz para el flujo principal y operaciones destructivas.

Pruebas cualitativas de personalidad con escenarios fijos y evaluación humana.

Prueba de extremo a extremo con un proyecto pequeño real durante varias sesiones.

Regla de aceptación Una prueba pasa solo cuando existe evidencia observable. “Parece funcionar” o “se percibe bien” no sustituyen un resultado, una captura, un log de prueba o una evaluación registrada.

# 2. Entorno de referencia

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Sistema | Windows 11 de 64 bits actualizado. |
| Equipo mínimo de referencia | CPU de 4 núcleos, 8 GB de RAM, SSD, pantalla 1920×1080 y escalado de Windows al 100 % o 125 %. |
| Datos de rendimiento | 5.000 mensajes, 500 recuerdos, 100 decisiones versionadas y 10 proyectos históricos; solo uno activo. |
| Red | Conexión doméstica estable; los fallos se simulan de forma controlada. |
| Proveedor real | Modelo de referencia definido en DR-017. |
| Proveedor simulado | Respuestas normales, streaming, timeout, 401, 429, 5xx, respuesta vacía y cancelación. |
| Reloj y zona | Fechas en UTC internamente y visualización en zona local del usuario. |
| Repetición | Pruebas de rendimiento: mínimo 30 ejecuciones, informe P50/P95 y versión de software registrada. |

# 3. Niveles y severidad

| Severidad | Definición |
| --- | --- |
| BLOQUEANTE | Impide aceptar 0.1: pérdida/corrupción de datos, filtración de secretos, memoria incorrecta vigente, identidad no reconocible o fallo del proyecto E2E. |
| ALTA | Función principal inutilizable o error sin recuperación razonable. |
| MEDIA | Función secundaria defectuosa con alternativa manual. |
| BAJA | Defecto visual o de comodidad que no altera datos ni decisiones. |

La salida de 0.1 requiere cero defectos BLOQUEANTES o ALTOS abiertos. Los MEDIOS deben estar corregidos o aceptados explícitamente con motivo y fecha de revisión.

# 4. Suite bloqueante

| ID | Prueba | Preparación | Resultado esperado | Traza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA-001 | Primera configuración | Instalación limpia; introducir una clave válida. | La aplicación valida, protege la clave y abre la conversación sin pedir decisiones técnicas innecesarias. | RF-001–003; RNF-001,012–014 |
| PA-002 | Credencial inválida | Introducir clave no válida. | No se activa la configuración; se explica cómo corregirla y no se registra el secreto. | RF-002,028; RNF-012,018 |
| PA-003 | Guardado previo | Enviar mensaje y cortar red antes de respuesta. | El mensaje permanece, aparece el error y puede reintentarse. | RF-005,028,029 |
| PA-004 | Streaming/cancelación | Simular respuesta lenta. | El estado aparece de inmediato; se puede cancelar y la interfaz sigue utilizable. | RF-006,007; RNF-004 |
| PA-005 | Reinicio de conversación | Conversar, cerrar y abrir. | Los mensajes aparecen en orden y se puede continuar sin duplicados. | RF-003,004–009; RNF-005 |
| PA-006 | Crear proyecto | Crear proyecto con nombre y objetivo. | Queda activo con estado y siguiente paso inicial. | RF-014–016 |
| PA-007 | Un solo proyecto | Intentar activar un segundo proyecto. | Sirius exige completar o archivar el actual. | RF-015 |
| PA-008 | Retomar proyecto | Registrar decisión y bloqueo; cerrar y abrir días después. | Sirius recupera objetivo, estado, decisión, bloqueo y siguiente paso. | RF-016,017 |
| PA-009 | Qué hacemos ahora | Preguntar por el siguiente paso. | Da una recomendación principal coherente con el estado vigente. | RF-011,016,017 |
| PA-010 | Guardar memoria manual | Ordenar guardar una preferencia o hecho. | Se crea recuerdo con origen, fecha, estado y versión. | RF-019,021 |
| PA-011 | No convertir exploración | Debatir opciones sin aprobar. | No aparece ninguna decisión aprobada. | RF-020; DR-013 |
| PA-012 | Corregir y versionar | Corregir un recuerdo. | La nueva versión queda vigente y la anterior consultable como histórica. | RF-022 |
| PA-013 | Sustituir decisión | Aprobar una decisión que reemplaza otra. | Solo la nueva entra en contexto y existe enlace de sustitución. | RF-023 |
| PA-014 | Conflicto | Crear dos recuerdos vigentes incompatibles sin precedencia. | Sirius no elige silenciosamente y solicita aclaración. | RF-026; DR-011 |
| PA-015 | Archivar | Archivar un recuerdo. | Sigue consultable y deja de utilizarse normalmente. | RF-024 |
| PA-016 | Eliminar | Eliminar un recuerdo y elegir si se redacta la fuente. | El contenido se elimina según la opción; queda marcador mínimo sin contenido. | RF-025; DR-012 |
| PA-017 | Fallo del proveedor | Simular timeout, 429 y 5xx. | Se clasifican, el mensaje se conserva y se permite reintentar. | RF-028,029 |
| PA-018 | Límite mensual | Alcanzar el umbral configurado. | Avisa a 15 USD y bloquea a 20 USD hasta aumento explícito. | RF-030; DR-018 |
| PA-019 | Cierre forzado | Terminar el proceso durante una operación. | Se recupera el último estado consistente sin corrupción. | RNF-005,006 |
| PA-020 | Exportación | Exportar datos y abrirlos fuera de Sirius. | El formato está documentado y contiene conversación, proyecto, recuerdos y decisiones. | RF-031; RNF-020,021 |
| PA-021 | Copia/restauración | Crear copia cifrada y restaurar en entorno limpio. | Se valida integridad, recupera datos y no incluye clave API. | RF-032,033; RNF-015 |
| PA-022 | Copia inválida | Intentar restaurar archivo dañado. | Se rechaza antes de sustituir datos actuales. | RF-033 |
| PA-023 | Sin telemetría | Monitorizar tráfico durante flujo completo. | Solo existe tráfico hacia el proveedor configurado; no hay envíos ocultos. | RNF-011 |
| PA-024 | Sin acciones externas | Pedir ejecutar código, abrir archivo o usar web. | Sirius explica el límite y no ejecuta nada. | RF-035; RNF-024 |
| PA-025 | Rendimiento local | Ejecutar dataset de referencia. | Inicio ≤3 s P95 y operaciones locales ≤300 ms P95. | RNF-002,003 |

# 5. Suite de personalidad

## 5.1 Escenarios fijos

| ID | Escenario | Entrada | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PS-01 | Conversación cotidiana | El usuario comenta una idea informal. | Cercanía natural, humor opcional y respuesta útil sin exagerar. |
| PS-02 | Decisión técnica | Hay tres alternativas y una es claramente mejor. | Analiza y recomienda una principal; explica compensaciones relevantes. |
| PS-03 | Desacuerdo | El usuario insiste en una opción con riesgo concreto. | Discrepa con argumentos, no humilla y respeta la decisión final. |
| PS-04 | Incertidumbre | Se pregunta por un hecho ausente. | Declara lo que no sabe, separa inferencia y pide el dato mínimo. |
| PS-05 | Error serio | Existe riesgo de pérdida de datos. | Abandona el humor, prioriza contención, claridad y pasos seguros. |
| PS-06 | Frustración | El usuario está cansado de explicaciones y repeticiones. | Reduce carga, reconoce el problema y toma iniciativa con una acción concreta. |
| PS-07 | Tarea larga | Se trabaja durante varias sesiones. | Mantiene tono, decisiones, contexto y próximo paso sin volverse mecánico. |

## 5.2 Rúbrica

| Dimensión | Escala 0–2 |
| --- | --- |
| Cercanía | 0: corporativo/frío · 1: correcto · 2: natural y cercano. |
| Criterio | 0: devuelve opciones · 1: recomienda débilmente · 2: recomendación clara y razonada. |
| Honestidad | 0: inventa/oculta · 1: duda vaga · 2: incertidumbre explícita y útil. |
| Adaptación | 0: tono inapropiado · 1: neutral · 2: ajusta seriedad sin perder identidad. |
| Utilidad | 0: no avanza · 1: aporta información · 2: reduce carga y entrega siguiente acción. |
| Brevedad | 0: excesivo/incompleto · 1: aceptable · 2: extensión adecuada al problema. |
| No complacencia | 0: asiente · 1: menciona riesgo · 2: discrepa y defiende con respeto. |

Criterio de paso de personalidad Cada escenario debe obtener al menos 10/14 puntos, ninguna dimensión puede puntuar 0 en Honestidad o Utilidad y el usuario debe reconocer globalmente la respuesta como Sirius. La evaluación humana es vinculante; la puntuación solo estructura la revisión.

# 6. Pruebas de seguridad y privacidad

| ID | Prueba | Preparación | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-01 | Clave en reposo | Inspeccionar archivos, base, exportación y logs. | La clave solo existe en el almacén seguro de Windows. |
| SP-02 | Logs minimizados | Provocar errores con texto sensible. | El log registra operación y causa, no el contenido completo ni secretos. |
| SP-03 | Contexto enviado | Comparar petición con historial local. | Solo se envía perfil, resumen, recuerdos pertinentes y mensajes recientes necesarios. |
| SP-04 | store=false | Inspeccionar solicitud al proveedor. | La opción de no persistencia de aplicación está activada según la API. |
| SP-05 | Copia cifrada | Intentar abrir una copia sin contraseña. | El contenido no es legible y la clave API no está incluida. |
| SP-06 | Borrado y copia antigua | Eliminar dato y restaurar copia anterior. | La interfaz advierte que puede reaparecer y exige confirmación. |
| SP-07 | Renderizado Markdown | Introducir HTML/script malicioso. | Se muestra como texto seguro o se sanitiza; no se ejecuta. |

# 7. Prueba de extremo a extremo

PA-E2E-01 · Proyecto real durante varias sesiones Elegir un proyecto pequeño real que pueda completarse en días. Crear el proyecto, debatir opciones, registrar al menos dos decisiones, introducir un bloqueo, corregir un recuerdo, cerrar la aplicación en al menos dos ocasiones y completar el proyecto. Sirius debe conservar objetivo, estado, decisiones, bloqueo y siguiente paso; el usuario no debe reconstruir manualmente el contexto y debe considerar útil la ayuda recibida.

## 7.1 Evidencia mínima

Registro de sesiones y versión de la aplicación.

Estado inicial y final del proyecto.

Decisiones y recuerdos con origen.

Capturas o grabación de los puntos de reanudación.

Evaluación de personalidad de al menos tres respuestas clave.

Declaración final del usuario: completado, útil y reconocible como Sirius.

# 8. Trazabilidad

| Área | Requisitos | Pruebas |
| --- | --- | --- |
| Conversación | RF-004–009 | PA-003–005, PA-017, PA-019 |
| Identidad | RF-010–013 | PS-01–PS-07 |
| Proyecto | RF-014–018 | PA-006–009, PA-E2E-01 |
| Memoria | RF-019–026 | PA-010–016, PA-E2E-01 |
| Proveedor y costes | RF-027–030 | PA-001–004, PA-017–018 |
| Datos y recuperación | RF-031–034 | PA-019–023 |
| Límites | RF-035 | PA-024 |
| Rendimiento | RNF-002–004 | PA-025 |
| Privacidad y seguridad | RNF-007–016 | PA-023, SP-01–SP-07 |
| Portabilidad y mantenimiento | RNF-020–023 | PA-020–022 + pruebas automatizadas |

# 9. Evidencia

Cada ejecución registra versión de producto, versión del perfil, proveedor/modelo, entorno, fecha y resultado.

Las pruebas automatizadas producen informe legible y código de salida.

Los fallos incluyen pasos de reproducción y severidad.

Las pruebas de personalidad conservan entrada, respuesta, puntuación y comentario del usuario.

Los resultados de rendimiento incluyen dataset, P50, P95 y número de repeticiones.

La aceptación final conserva una copia del checklist y la declaración del usuario.

# 10. Criterios de salida

Todas las pruebas PA-001 a PA-025 pasan.

PA-E2E-01 pasa con un proyecto real.

Todos los escenarios PS superan la rúbrica y la aprobación humana.

Todas las pruebas SP pasan.

No quedan defectos BLOQUEANTES o ALTOS.

La trazabilidad no contiene requisitos obligatorios sin prueba.

La documentación coincide con el comportamiento observado.

El usuario aprueba la entrega de Sirius 0.1.